湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包

招 标 文 件

招 标  编 号：XYTC-2020-11-02

招 标 人名称：湖南省轻纺设计院有限公司（代建单位）

湖南省沙坪建设有限公司(总承包单位)

代  理 机 构：湖南信元工程项目管理有限公司

二○二〇年十一月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知 	5

第三章 评标办法（综合评估法） 	27

第四章 合同条款及格式 	49

第五章  发包人要求	78

第六章  发包人提供的资料	82

第七章  投标文件格式	83

# 招标公告

湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包招标公告

- 招标条件

本招标项目湖南女子学院实验实训楼建设项目已由湖南省发展和发改委员会以湘发改社会[2017]1040号文件批准建设，建设资金来自专项资金和自筹 ，项目出资比例为100%。使用单位（项目业主）为湖南女子学院，招标人为：湖南省轻纺设计院有限公司（代建单位）、湖南省沙坪建设有限公司（总承包单位）， 招标代理机构为湖南信元工程项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包进行公开招标。

项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

# 2.1 招标项目名称：湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包。

2.2 建设地点：湖南女子学院实验实训楼位于湖南女子学院内（天心区中意一路160号）。

2.3 项目规模：项目用地面积12589.39平方米，总建筑面积29833.06平方米，高层部分建筑地上10层，高度49.9米，裙楼建筑地上3层，裙房高度20.4米；本次招标内容含玻璃幕墙建筑面积约2900平方米、石材幕墙约10500平方米等。

2.4 计划工期：120日历天（含设计、采购、施工等所有环节）。

2.5 质量要求：

设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的要求。

设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定。

施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

2.6 保修要求：按建设部2000年第80号令要求保修。

2.7 招标范围：完成本项目的幕墙工程总承包至工程竣工验收、备案、移交，配合建设单位结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

第一部分：设计（包括但不限于）：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成项目施工图设计。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2016】247号）的规定的设计编制深度，符合已批准的初步设计文件和报建图要求，并通过政府主管部门的相关审批和审查；

第二部分：采购：所有专业设施设备的采购、安装、调试、保修工作等；

第三部分：施工（包括但不限于）：湖南女子学院实验实训楼幕墙工程所有内容。

施工范围最终以招标人签字认可、并通过建设行政主管部门审查核准的施工图为准。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格并依法取得有效的企业营业执照；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）或《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）。

3.2 投标人具有3.2.1或3.2.2资质要求：

3.2.1 具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或建筑幕墙设计专项甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力；

3.2.2 具备建设行政主管部门颁发的建筑幕墙工程专业承包壹级资质，具有有效的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

3.3 投标人需具有相应的工程业绩，具体要求为：

企业近3年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）至少承担过一个入围业绩，具体要求: 单项合同面积6700平方米以上或单项合同金额500万元以上的幕墙工程设计或施工或总承包项目业绩（联合体投标的以联合体牵头人业绩为准）；

3.4 拟任工程总承包项目经理应具有壹级注册建筑师或勘察设计注册工程师或注册监理工程师或建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称。工程总承包项目经理近3年至少担任过一个单项合同面积6700平方米以上或单项合同金额500万元以上的幕墙工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人或项目总监理工程师业绩。

3.5 拟任施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程。

3.6 拟任本项目的设计负责人应具有相应设计能力，应具备壹级注册建筑师执业资格或相关专业中级及以上技术职称。

3.7 其他人员要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第8.1项要求。

3.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标。

3.9 本次招标接受联合体投标，联合体投标应具备如下条件：

3.9.1联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得有效的营业执照，联合体牵头人必须具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质，组成一个联合体的单位最多不能超过两家；

3.9.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利与义务；

3.9.3 联合体牵头人对工程总承包项目的质量、工期和安全全面负责；联合体牵头人按合同约定，对建设单位负责；联合体成员方按联合体协议或分包合同约定对牵头人负责；联合体牵头人和成员方就成员方职责内容对建设单位承担连带责任；

3.9.4 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

3.9.5 联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人共同签署并加盖各自单位公章。

4.资格审查方式

本项目资格审查采用开标后资格审查方式，评标办法采用综合评估法。

5.评标办法

评标办法采用综合评估法。

6.投标保证金

6.1本项目要求提交投标保证金或投标担保。

6.2投标交纳形式：

（1）√承诺

（2）□现金

（3）□保函：包括：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函  □非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险

□开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录”

6.3现金和保函的担保金额：人民币/元（￥/元）。

6.4提交方式：

（1）采用现金的，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户

本项目投标担保采用投标承诺方式

（2）采用承诺的，符合招标文件第七章投标文件格式第一部分“投标函部分格式”规定。

6.5联合体投标的，由牵头人递交。

7.招标文件的获取和澄清答疑发布

7.1请从2020年12月16日～2020年12月28日17:00时止（北京时间，下同）以本单位名义在湖南省公共资源交易中心网进行网上下载/获取招标文件等资料（联合体投标的只需牵头人在网上下载相关资料即可）。如通过网络下载，其招标文件等资料与备案的书面招标文件等资料具有同等法律效力。

7.2 招标文件售价400元，递交投标文件时缴纳。

7.3 澄清答疑采用网上澄清答疑方式。招标人对招标文件澄清答疑均采用在湖南省公共资源交易中心网上发布。

7.4投标人应自行在湖南省公共资源交易中心网上下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

8. 投标文件的递交

8.1投标文件递交的截止时间及开标时间：2021年1月11日上午10:00（北京时间）；开标地点：湖南省公共资源交易中心（长沙市雨花区万家丽南路二段29号湖南省价格信息中心大楼）相应开标厅。

8.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，或投标人未按本项目招标公告第7.1款规定获取招标文件的，招标人将拒收。

8.3投标人拟任本项目的工程总承包项目经理须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的工程总承包项目经理。

9. 发布公告的媒介

本招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易中心网上发布。

10. 行政监督

本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为湖南省住房和城乡建设厅。电话：0731-88950169。

11. 联系方式

招 标 人：湖南省轻纺设计院有限公司（代建单位）

地    址：长沙市向东南路168号（代建单位）

联 系 人：李先生 （代建单位）

电    话：18974876797（代建单位）

招 标 人：湖南省沙坪建设有限公司（总承包单位）

地    址：开福区芙蓉中路一段6号；

联系人：周先生；

电话：138 7585 0716

招标代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司

地址：长沙市雨花区湘府东路2段108号水岸天际1栋915室

联系人：陈先生    罗先生

联系电话：0731-84430086

电子邮箱：30803913@qq.com

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：湖南省轻纺设计院有限公司（代建单位） 地 址：长沙市向东南路168号（代建单位） 联 系 人：李先生 （代建单位） 电 话：18974876797（代建单位） 招 标 人：湖南省沙坪建设有限公司（总承包单位） 地 址：开福区芙蓉中路一段6号； 联系人：周先生； 电话：138 7585 0716 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司 地址：长沙市雨花区湘府东路2段108号水岸天际1栋915室 联系人：陈先生 罗先生 联系电话：0731-84430086 电子邮箱：30803913@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 湖南女子学院实验实训楼位于湖南女子学院（天心区中意一路160号）内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金计划已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告。 |
| 1.3.2 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为人民币1071万元（包括设计、采购、施工费）。 投标人采用优惠率进行报价，并计算出优惠后的价格作为本次投标报价的评审依据，投标报价=最高投标限价*（1-优惠率）。 ■投标人所报的投标优惠后报价不得高于公布的最高投标限价，否则将按废标处理。投标人对所公示的有疑问的，投标人在投标截止时间10日前,向招标人或招标代理人提出，如投标人对发布的未提出任何异议，招标人则认所有投标人已认同发布的。招标人对最高投标限价若有调整，则在投标截止时间15日前以书面形式告知所有投标人。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期120日历天。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的要求。设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定。施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、业绩要求、能力和信誉 | 详见招标公告，业绩要求的补充说明： 1、设计入围业绩投标人须提供：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书的复印件；非招标工程应附合同协议书的复印件。有效时间以合同协议书中建设单位签署的日期为准。上述资料不能体现面积的，需提供业主证明资料作为辅助证明材料。 2、施工入围业绩投标人须提供：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）的复印件；非招标工程应同时附合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）。有效时间以竣工验收资料（或完工证明）中建设单位签署的日期为准。上述资料不能体现面积的，需提供业主证明资料作为辅助证明材料。 3、工程总承包入围业绩投标人须提供：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书的复印件；非招标工程应附合同协议书的复印件。有效时间以合同协议书中建设单位签署的日期为准。上述资料不能体现面积的，需提供业主证明资料作为辅助证明材料。有效时间以合同协议书中建设单位签署的日期为准。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 本次招标接受联合体投标，联合体投标应具备如下条件： 1联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得有效的营业执照，联合体牵头人必须具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质，组成一个联合体的单位最多不能超过两家； 2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利与义务； 3 联合体牵头人对工程总承包项目的质量和安全全面负责；联合体牵头人按合同约定，对建设单位负责；联合体牵头人和成员方就成员方职责内容对建设单位承担连带责任； 4 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。 5 联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人共同签署并加盖各自单位公章。 |
| 1.5 | 费用承担和 设计成果补偿 | 不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 本项目不组织踏勘，投标人可自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 截止时间：投标人对招标文件有异议的，在投标截止时间10日前提出； 投标人的提问方式：书面、邮件提问，投标人传真至0731-84435079并发到电子邮件（电子邮箱：30803913@qq.com ）至湖南信元工程项目管理有限公司进行提问。因项目时间周期紧，投标人如有疑问，请尽早以匿名方式提出。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的 时间 | 截止时间：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15天前；修改内容不影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间3日前。 招标人澄清文件发布方式：√在湖南省公共资源交易中心网上发布 |
| 1.11 | 投标人拟分包的 工作 | 1、联合体投标的：不允许分包。 2、非联合体投标的：不允许分包。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 招标答疑、补充文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：在投标截止时间10日前； 投标人要求澄清招标文件的提问方式：书面、邮件提问，投标人以匿名方式发电子邮件（电子邮箱：30803913@qq.com ）至湖南信元工程项目管理有限公司进行提问。因项目时间周期紧，投标人如有需澄清的内容，请尽早以匿名方式提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年1月11日10时00分(北京时间) |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不需确认，投标单位自行在湖南省公共资源交易中心网上下载（“招标答疑”栏） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不需确认，投标单位自行在湖南省公共资源交易中心网上下载（“招标答疑”栏） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天。 |
| 3.4 | 投标保证 | □不要求提交投标担保 √要求提交投标担保 1.形式： （1）√承诺 （2）□现金 （3）□保函：包括：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 □非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 □开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录” 2.现金和保函的担保金额： \元（￥\元）。 3.提交方式： （1）采用现金的，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户 投标保证金账户名称：湖南省公共资源交易中心； 开户银行：长沙银行湘府路支行; 账 号：607033652； （2）采用承诺或保函的，符合招标文件第七章投标文件格式 “投标函部分”规定，并将承诺原件单独密封，随投标文件一同提交。 4..联合体投标的，由牵头人递交。 5.其他： |
| 3.5.2 | 近年财务状况 （联合体投标的只需提供牵头人相关资料） | 以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。 |
| 3.5.3 | 项目类似业绩年限及标准 | 企业的加分类似业绩年限：提交投标文件截止时间前36个月内。 企业的加分类似业绩标准： 设计业绩：单项合同面积9000平方米以上的幕墙工程设计业绩。 业绩证明材料：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书的复印件；非招标工程应附合同协议书的复印件。上述资料不能体现面积的，需提供业主证明资料作为辅助证明材料。有效时间以合同协议书中建设单位签署的日期为准。 施工业绩：单项合同面积9000平方米以上或单项合同金额750万元以上的幕墙工程施工业绩。 业绩证明材料：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）的复印件；非招标工程应同时附合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）。上述资料不能体现面积的，需提供业主证明资料作为辅助证明材料。有效时间以竣工验收资料（或完工证明）中建设单位签署的日期为准。 工程总承包业绩：单项合同面积9000平方米以上或单项合同金额750万的幕墙工程总承包业绩。 业绩证明材料：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）的复印件；非招标工程应同时附合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）。上述资料不能体现面积的，需提供业主证明资料作为辅助证明材料。有效时间以竣工验收资料（或完工证明）中建设单位签署的日期为准。 业绩证明材料：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书的复印件；非招标工程应附合同协议书的复印件。有效时间以合同协议书中建设单位签署的日期为准。 注：企业的类似项目业绩加分，投标人须提供类似项目业绩证明资料原件并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 近3 年（以提交投标文件截止时间前36个月为准） |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1.投标文件均需打印胶装（施工组织设计部分除外），字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明正、副本（施工组织设计部分除外）。 2.投标文件资料封面应由法定代表人或其委托代理人签字或盖私章，并加盖单位公章。由委托代理人签字的投标文件须同时提交投标文件签署授权委托书。（暗标除外） 3.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由投标人加盖单位公章或由投标文件签署人签字。 4.本项目投标文件要求签字、盖章处必须由企业法定代表人或其授权委托人盖私章或签字，并盖单位公章。 5.如为联合体投标，可以只由联合体牵头人签字或盖章（联合体协议、法定代表人身份证明、联合体授权委托书除外）。 6. 投标总价扉页、工程计价总说明、建设项目（单项工程）工程造价汇总表、单位工程费用计算表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。 7.本项目投标文件技术标部分（施工图设计和施工组织设计）的装订、打印仅以招标文件第七章投标文件格式第二部分“技术标部分”的专项规定为准。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件分为投标函部分、施工图设计文件、施工组织设计三个部分，具体要求如下： 1.投标函部分：一式3份（正本1份，副本2份），投标函部分全部一起密封，做为一个包。 2.技术部分（施工图设计）：一式3份：正本1份，副本2份，正副本可分开密封， 3.技术部分（施工组织设计）：一式3份，不分正副本，全部为暗标，做为一个包包装，如因投标文件过厚，省交易中心提供的内层密封袋无法一次性装下所有投标文件的，内层密封袋可用多个密封。 4.投标函部分、技术部分（含施工图设计文件和施工组织设计）电子版（光盘和U盘各一份）单独包装、密封后（密封封口处应有投标人法定代表人或其授权委托人私章或签字，并盖单位公章）放入施工图设计文件正本密封袋内，不单独提交。 注：暗标内容具体见对应的投标文件格式部分。中标单位中标后根据招标人要求补充所有投标文件，份数一般不超过4份。 |
| 3.7.5 | 装订及密封要求 | 1、应按以下要求装订： □不分册装订 分册装订，共分4册，分别为： 投标函、技术文件（施工图设计）、技术文件（施工组织设计）； 投标函、技术文件（施工图设计）每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 技术文件（施工组织设计）为暗标，暗标部分按招标文件第七章投标文件格式对应章节要求编制。 2、密封要求： 2.1投标文件投标函部分、施工图设计部分用密封袋或牛皮纸等密封，密封封口处应有投标人法定代表人或其授权委托人私章或签字，并盖单位公章。 2.2施工组织设计按招标文件第七章投标文件格式中施工组织设计要求编制、密封，采用统一提供的密封袋等资料。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的 信息 | 招标人的地址： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件（投标函部分/施工图设计正本部分/施工组织设计 /电子版） 在年月日时前不得开启 （施工组织设计在外层封套载明） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：湖南省公共资源交易中心对应的开标室 地址：长沙市雨花区万家丽南路二段29号湖南省价格信息中心大楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：各投标人相互检查并签字确认。 开标顺序：按投标文件递交先后顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标活动管理暂行规定》其中业主代表2人，专家5人。 评标专家确定方式：根据项目专业分类，由招标人在政府评标专家库随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1-3家有排序的合格中标候选人 |
| 7.2 | 中标候选人 公示媒介 | 发布招标公告的网站 |
| 7.3 | 履约担保 | 履约担保的形式：/； 履约担保的金额：/； 履约担保的提交时间：/。 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |
| 8 | 建设工程交易服务费和招标代理服务费 | （1）中标通知书发出之前，中标人须向交易中心交纳本项目的全部交易服务费，收费标准按湖南省发展和改革委员会湘发改价费〔2019〕366号文件规定。 （2）招标代理服务费按招标人与招标代理机构签订的《工程建设招标代理合同》中代理报酬收费标准收取，招标代理费由中标人支付。 （3）招标代理服务费的支付时间：发出中标通知书之前。 |
| 8.1 | 主要专业技术人员要求 | 一、根据建市[2016]93号文以及建设部《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017文件配备项目管理机构人员： 1.1、本项目设置项目管理机构，投标时管理机构人员最低要求为：工程总承包项目经理1人、施工负责人1人、施工技术负责人1人、设计负责人1人、造价经理1人，在投标时投标人需配备上述所有管理机构相关人员，提供项目管理机构人员投标截止时间前近一年内连续六个月社保证明。在签订合同时建设单位有要求的，中标人需按建设部《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017文件增加相关岗位、职务、人员数量的配备； 1.2、拟任工程总承包项目经理应具有壹级注册建筑师或勘察设计注册工程师或者注册监理工程师或建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称。工程总承包项目经理近3年至少担任过一个单项合同面积6700平方米以上或单项合同金额500万元以上的幕墙工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人或项目总监理工程师业绩。 1.3、拟任施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程； 1.4、拟任施工技术负责人具有建筑工程专业中级及以上技术职称且无在建工程； 1.5、拟任本项目的设计负责人具有壹级注册建筑师执业资格或相关专业中级及以上技术职称； 1.6、拟任造价经理应具有注册造价师证书； 1.7、省外企业施工负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明或官方查询网址及结果）。省外企业应具有由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工负责人无在建工程证明（如不能提供无在建证明的，则提供其官方查询网址及结果）； 1.8、省内企业施工负责人在建工程情况和省外企业施工负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑市场和工程质量安全监管一体化平台查询为准。 二、设计岗位其他人员（投标时不需提供，中标人中标后按规定提供所有人员资料）： 2.1、投标人须承诺如果中标，在中标后将按国家、省、市相关规定根据项目情况配备设计人员。 三、施工其他相关人员（投标时不需提供，中标人中标后按规定提供所有人员资料）： 3.1、按湘建建[2015]57号文规定配备至少施工项目负责人1人、项目技术负责人1人； 3.2、投标人须承诺如果中标，在中标后将按国家、省、市相关规定根据项目情况配备其他施工人员。 四、以上人员说明： 4.1、第一项中所有“项目管理机构人员”在投标时必须提供。设计岗位其他人员和施工其他相关人员由中标人在签订合同前按要求配备。如不能按要求配备的，取消中标资格，投标保证金不予退还。 由中标人（总承包单位）分包的工作内容，相关人员须在分包合同签订前由分包单位按招标文件要求配备并报建设单位确认方可实施。 4.2、在满足对应岗位资格要求的情况下：工程总承包项目经理可以兼任施工项目负责人或设计负责人。 |
| 8.2 | 其他要求 | （1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计负责人、施工技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。法律、法规没有规定的，以招标人的解释为准。 |
| 8.3 | 身份验证及到场要求 | 投标人拟任本项目的工程总承包项目经理须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的工程总承包项目经理。 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人须为拟任工程总承包项目经理）（工程总承包项目经理须亲自到场参加投标）准时参加。并在按开标程序进行点名确认身份时，提交法定代表人授权委托书及委托人身份证。 参加开标的投标人委托代理人应保证在评标结束前不得远离开标现场，如遇开标点到、验证的接到招标人或招标代理公司电话需在5分钟内赶到开标室现场；评委要求澄清等原因需要委托人到场的，需在接到招标人或招标代理公司电话20分钟内赶到湖南省公共资源交易中心指定地点。如遇电话联系不上，则以短信形式通知，时间从发出短信时间开始计算，不能按时到场的按不合格投标人处理。 |
| 9 | 其它 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）中标通知书发出以前，中标候选人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 |

1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）工程总承包项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）项目管理组织其他人员、其他施工项目部关键岗位人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的，采用设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）投标人被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 项目设计补偿：见前附表。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 见投标人须知前附表1.9.1条规定。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10 投标预备会

不另行组织投标预备会。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作。如投标人不具备施工资质，须按投标人须知前附表的规定依法将施工分包；如投标人不具备设计资质，须按投标人须知前附表的规定依法将设计分包。投标人须将拟分包计划在投标文件中列出。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

本项目不允许偏离。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清在湖南省公共资源交易中心网发布，但不指明澄清问题的来源。澄清的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15天前，不足15天的将相应延长投标截止时间；澄清的内容不影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间3日前。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以在湖南省公共资源交易中心网修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。修改内容不影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间3日前。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由投标函部分、技术部分（施工图设计文件）、技术部分（施工组织设计）四部分内容组成，应包括下列内容：

（一）投标函部分包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）拟分包计划表

（7）获奖情况；

（8）其他资料；

（9）承诺书；

（10）投标信息公示表。

（二）技术部分（施工图设计）包括以下内容：

编制要求见招标文件第七章“投标文件格式”

（三）技术部分（施工组织设计）

编制要求见招标文件第七章投标文件格式“施工组织设计”要求。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。投标人不得以低于成本的报价竞标。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标人的投标保证金于中标通知书发出之日起五个工作日内退还。中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人在投标中有弄虚作假及其他违法违规行为的。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证副本（仅施工企业）等材料的复印件。湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）或《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件（联合体投标的只需提供联合体牵头人资料），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “类似工程业绩项目情况表”需提供的资料和要求见投标人须知前附表。

3.5.4“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项和3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

本项目招标人不接受备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标函应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。如为联合体投标，则只需要联合体牵头人签字或盖章（联合体协议除外）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，副本可以是正本的复印件。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封见投标人须知前附表及第七章投标文件格式内容。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表及第七章投标文件格式内容。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，由投标人在签到表上签字确定递交时间。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

投标人拟任本项目的工程总承包项目经理须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的工程总承包项目经理。招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人须为本项目拟任工程总承包项目经理，工程总承包项目经理须亲自到场参加投标）准时参加。并在按开标程序进行点名确认身份时，提交法定代表人授权委托书及委托人身份证。开标现场验证以上资料，其余原件送评标室供评标委员会进行验证。否则，招标人不予受理。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对唱标内容有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关设计、工程类专业等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）相关招标投标行政监督部门或其监管机构的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4否决条件

B0.总  则

本附件所集中列示的否决条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．否决条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于开标前资格审查的）。

B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7 投标人未按第二章“投标人须知”第8.3款规定出席开标会的。

B1.8 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.9投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

B1.10未按规定提供原件或原件提供不全的。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期3个工作日。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按标准格式填写。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7.5 合同付款方式

见合同条款。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）总承包招标开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序 号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 设计质量标准 | 施工质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：记录人：监标人：

年月日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件三：问题的澄清

承诺函

编号：

（项目名称）总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.......

2.......

.....

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件四：中标通知书（略）

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他 | 投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关形式规定的情况 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 工程总承包项目经理、项目设计负责人和项目施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理组织其他人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 具体要求见后附表 | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 施工图设计：20分 施工组织设计：20分 项目管理机构：20分 信誉：20分 投标报价：20分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | A1+A2+……＋Ai+……＋An 评标基准价= N i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。 除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见报价评分表 |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 施工图设计评分标准 |  | 见附表5 |
| 2.2.4 （2） | 施工组织设计评分标准 |  | 见附表6 |
| 2.2.4 （3） | 项目管理机构评分标准 |  | 见附表7 |
| 2.2.4 （4） | 信誉评分标准 |  | 见附表8 |
| 2.2.4（5） | 投标报价评分标准 |  | 见附表10 |
| 3 | 评标程序 |  | 详见本章附件3-A：评标详细程序 |
| 3.1.2 | 废标条件 |  | 详见本章附件3-B：废标条件 |
| 3.2.4 | 判断投标报价是否低于其成本 |  | 详见本章附件3-C：投标人成本评审办法 |

## 1. 评标方法

本次评标为综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表和附表1。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表和附表3。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表和附表4。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工图设计：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构：见评标办法前附表；

（4）信誉：见评标办法前附表；

（5）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工图设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（4）信誉评分标准：见评标办法前附表；

（5）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人技术文件中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工图设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对信誉计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分E；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当进行成本评审，判断投标报价是否低于其成本。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 附件3-A：评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格审查文件、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号

第二章“投标人须知”前附表第10.2款要求对技术标（包括施工组织设计）采用“暗标”评审方式且第七章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在开标仪式中，由招标人指定专人负责编制投标文件暗标编码。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审后，评标委员会方可启开暗标封条。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表1记录评审结果。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表2、附表4记录评审结果。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第3.2.4款载明的最高投标限价，凡投标人的投标价格超出最高投标限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。

A3.4.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

A3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）施工图设计评审和评分；

（2）施工组织设计评审和评分；

（3）项目管理机构评审和评分；

（4）信誉评审和评分；

（5）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（6）汇总评分结果。

A4.2 施工图设计评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工图设计进行评审和评分，技术标的得分记录为A。

A4.3 施工组织设计评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，信誉得分记录为B。

A4.4 项目管理机构评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，信誉得分记录为C。

A4.5 信誉评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对信誉进行评审和评分，信誉得分记录为D。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件3-C中规定标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7 报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.7.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.7.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工图设计评审、施工组织设计和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.7.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，投标报价的得分记录为E。

A4.8 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.9 汇总评分结果

A4.9.1 评标委员会成员应按照附表13的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.9.2 详细评审工作全部结束后，按照附表14的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.推荐中标候选人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.1.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6.特殊情况的处置程序

A6.1 暗标评审的评审程序规定

如招标文件规定技术标（施工组织设计）采用“暗标”评审方式且第七章“投标文件格式”中对技术标的编制有暗标要求，评标委员会需对技术标进行暗标评审的，则评标委员会需将技术标（暗标）评审提前到初步评审之前进行。技术标评审结果完成后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审、信誉评审、投标报价评审。上述六项评分内容全部评审完成后再拆开技术标封底，技术标编号与投标人名称之间的对应关系。

A6.2 关于评标活动暂停

A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3 关于评标中途更换评委

A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件3-B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的（适用于详细评审）。

B1.7 投标人未按第二章“投标人须知前附表”第8.3款规定出席、到场的。

B1.8 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。

B1.9 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.10 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

#### 附件3-C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

C1.评审程序

C1.1 启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

C1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的（以下二种情形由招标人根据情况选择）：

（1）投标人有效报价的投标报价算术平均值5%

C1.2判断投标报价是否低于成本

对低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：

（一）直接作出投标报价是否低于其企业成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；

（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其企业成本的评审结论。

（三）将投标人有效报价的投标报价算术平均值下浮8%（当投标人有效报价低于本设定值的，上述(一)(二)款不再适用）确定为企业成本，低于该成本的为无效报价，按废标处理。

附表1

形式评审表

| 序号 | 评审因素及评审标准 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |
| 2 | 投标函 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |  |
| 4 | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关形式规定的情况 |  |  |  |  |
| 7 | 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

附表3                           资格评审表

| 序号 | 评审因素及评审标准 |  |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 投标人资格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 |  | 企业资质等级 | 具有建设行政主管部门颁发的资质，同时符合《招标文件》规定的资质要求 |  |  |  |
| 3 |  | 入湘企业基本情况登记 | 湖南省外企业须办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有有效的入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证 |  |  |  |
| 4 |  | 财务状况 | 符合《招标文件》第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 5 |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 6 |  | 企业信誉 | 企业没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结和进入破产程序等状况，符合招标文件要求。 |  |  |  |
| 7 | 拟任工程总承包项目经理资格 |  | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |
| 8 | 拟任项目设计 负责人资格 |  | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |
| 9 | 拟任项目 施工负责人资格 |  | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |
| 10 | 项目管理组织其他人员 |  | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |
| 11 | 社保证明 |  | 项目管理组织人员：提供劳动保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续六个月的社保证明 |  |  |  |
| 12 | 施工负责人在建项目情况 |  | 省内企业施工负责人是否有在建项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准 |  |  |  |
|  |  |  | 省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的项目施工负责人无在建工程证明（或官方查询网址及结果）。 |  |  |  |
| 13 | 人员配备 |  | 项目管理机构人员配备是否满足招标文件规定的最低配备标准。 |  |  |  |
| 14 | 单位名称 |  | 岗位资格证书（由住房和城乡建设主管部门颁发）注明了单位名称的，是否与投标人一致，岗位资格证书未注明单位名称的应提供劳动保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续六个月的社保证明。 |  |  |  |
| 15 | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |  |  |
| 16 | 其他要求 |  | 投标人没有其它不符合招标文件、法律法规规定的情况 |  |  |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

附表4                           响应性评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 投标报价是否超过各分项最高投标限价或低于成本价。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工期 | 投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准 | 投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否短于招标文件规定 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金金额、提交方式、到帐时间等是否符合招标文件规定 |  |  |  |  |  |
| 7 | 权利义务 | 投标函中的相关承诺是否符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表5

施工图设计评审计分表

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件与招标文件的响应程度、设计深度，符合有关技术规范及标准规定的要求； | 10～20 |  |
| 2 | 施工图纸图名目录完整、图幅大小符合标准规定、字体、线型、比例、图例符合制图要求，内容表达详略得当、布局合理，标注清晰、图面紧凑，观感良好，各图纸符合深度要求、专业度高、专业齐全含（建筑、结构、给排水、强电、弱电专业） | 21～30 |  |
|  | 基本符合，专业度一般 | 11～20 |  |
|  | 有不符合之处，专业度较差 | 1～10 |  |
| 3 | 节点大样处理先进合理，受力明确，安全可靠，连接固定方法合理、科学，符合有关技术规范及标准规定 | 8～10 |  |
|  | 基本可行 | 5～7 |  |
| 4 | 各种材料选用合理，使用准确且各项参数能充分满足招标文件要求 | 16～20 |  |
|  | 基本可行 | 11～15 |  |
|  | 欠佳 | 1～10 |  |
| 5 | 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）要求，设计内容完整。 | 8～10 |  |
|  | 基本可行 | 5～7 |  |
|  | 欠佳 | 1～4 |  |
| 7 | 运用新工艺、新技术对设计精心优化或提出科学合理、安全可靠的节约投资措施建议合理，有非常强的可实施性，可以大幅提升设计效果、节省投资 | 6～10 |  |
|  | 建议一般，或实施性较差，无太大参考性 | 1～5 |  |
| 8 | 合计 |  |  |

备注：1．施工图设计中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。

2．有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：

（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；

（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。

评委签字/日期：

附表6

施工组织设计评审表

| 序号 | 项 目 | 评审标准 |  | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容完整性和编制水平 | 完整、水平高 | 5 |  |
|  |  | 欠完整、水平一般 | 3-4 |  |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 先进、可靠 | 30 |  |
|  |  | 可行 | 25-28 |  |
|  |  | 欠合理 | 21-23 |  |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 完善、可靠 | 15 |  |
|  |  | 欠完善、欠合理 | 10-13 |  |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 完善、可靠 | 15 |  |
|  |  | 欠完善、欠合理 | 10-13 |  |
| 5 | 环境保护管理体系与措施 | 完善、可靠 | 10 |  |
|  |  | 欠完善、欠合理 | 6-8 |  |
| 6 | 工程进度计划与保证措施 | 计划合理、措施可行 | 15 |  |
|  |  | 欠合理 | 10-13 |  |
| 7 | 资源配备计划 | 合理 | 10 |  |
|  |  | 欠合理 | 6-8 |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |

备注：

- 实行暗标时技术标施工组织设计内出现投标人名称或者出现任何能引起判断出投标人名称的内容的，技术标施工组织设计计零分。

2．技术标施工组织设计中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。

3．有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。

4．格式在内容完整性和编制水平中评审计分，每出现一类格式错误扣1分，最多扣5分。

评委签字/日期：

附表7

项目管理机构评审计分表

工程名称：           （项目名称）

| 序号 | 项目 | 评审标准 |  |  | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部组织分工与岗位职责 （20分） | 组织结构 | 满足要求 | 5 |  |
|  |  |  | 基本满足要求 | 2-3 |  |
|  |  | 分工与岗位职责 | 满足要求 | 13-15 |  |
|  |  |  | 基本满足要求 | 7-11 |  |
| 2 | 工程总承包项目经理任职资格（20分） | 任职资格 | 满足要求 | 20 |  |
|  |  |  | 基本满足要求 | 10-15 |  |
| 3 | 设计负责人资格（20分） | 任职资格 | 满足要求 | 20 |  |
|  |  |  | 基本满足要求 | 10-15 |  |
| 4 | 项目施工负责人资格 （20分） | 任职资格 | 满足要求 | 20 |  |
|  |  |  | 基本满足要求 | 10-15 |  |
| 5 | 其他主要人员 （20分） | 人员配备合理、专业齐全 |  | 20 |  |
|  |  | 人员配备情况一般、专业基本齐全 |  | 13-18 |  |
|  |  | 人员配备欠合理、专业不够齐全 |  | 5-11 |  |
| 7 | 合 计 |  |  |  |  |

备注：1．任职资格的评价因素主要为执业资格、职称等内容，相应资格应符合招标文件要求。业绩评价因素主要为相应工程项目管理与技术方面的工作，包括设计项目、施工项目与服务于建设单位项目管理的项目。

2．项目管理机构其他主要人员为施工技术负责人、造价经理等。

评委签字/日期：

附表8

信誉评审计分表

| 序号 | 项目 | 评审标准 |  |  |  |  | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 近三年施工单位每项类似项目业绩计5分，近三年设计单位每项类似项目业绩计5分，近三年工程总承包业绩每项计5分，类似业绩合计最多加三项。 |  |  |  | 0-15 |  |
| 2 | 施工企业安全认证 | 省级 | 优秀 | 最高投标限价大于或等于5000万的 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 最高投标限价小于5000万的 |  | 4 |  |
|  |  |  | 合格 | 最高投标限价大于或等于5000万的 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 最高投标限价小于5000万的 |  | 3 |  |
|  |  | 市级 | 优秀 | 最高投标限价大于或等于5000万的 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 最高投标限价小于5000万的 |  | 3 |  |
|  |  |  | 合格 | 最高投标限价大于或等于5000万的 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 最高投标限价小于5000万的 |  | 2 |  |
| 3 | 工程获奖情况 |  | 每项幕墙类省优质工程奖项加10分，最多加一项。 |  |  | 10分 |  |
| 4 | 施工企业信誉 |  | 守合同重信用 |  | 近三年年连续三年被评为“守合同重信用”企业计15分；连续二年被评为“守合同重信用”企业计5分。 | 0-15分 |  |
|  |  |  | 体系认证 |  | 通过ISO9001质量管理体系认证计5分 | 0-15分 |  |
|  |  |  |  |  | 通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证计5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过GB/T24001环境管理体系认证计5分 |  |  |
| 5 | 施工企业 不良行为记录情况 | 拟任项目负责人 | 没有不良行为记录 |  |  | 25 |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 投标企业 | 没有不良行为记录 |  |  | 75 |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣２分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录扣４分 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表9：

成本评审结论记录表

投标人名称：

| 序号 | 最高投标限价 |  | 投标报价 算术平均值 | 投标报价 | 本项目成本评审警戒线 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要： |  |  |  |  |  |  |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： |  |  |  |  |  |  |
| 评审 结论 |  | □低于成本 □不低于成本 |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 概 要 |  |  |  |  |  |  |
| 评 标 委 员 会 全 体 成 员 签 名 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

附表10

投标人投标报价评审计分表（本项目只对投标总价进行评审计分）

| 序号 | 项 目 |  |  | 评分标准 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价>基准价 |  |  | 从0开始每升1%减2分，即100-2×100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |  |
| 2 | 最终投标价=基准价 |  |  | 100分 |  |  |
| 3 | 最终投标价<基准价 |  |  | 从0开始每降1%减1分，即100-100X |  |  |
| 投标人 |  | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | X值 | 投标报价得分 |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |  |

备注：1、除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

- 符合最高投标限价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。

- 基准价公式：

基准价=（A1+A2+A3+A4+……+Ai+……+An）÷N

其中：i=1…i…n;Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

4、最终投标价以元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取四舍五入。

附表11

权数取值表

| 序号 | 项目 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计（K1） | 0.20 |
| 2 | 施工组织设计（K2） | 0.20 |
| 3 | 项目管理机构（K3） | 0.20 |
| 4 | 信誉（K4） | 0.20 |
| 5 | 投标报价（K5） | 0.20 |

注：K1+K2+K3+K4+K5 =1

附表12 综合得分计算表

| 投标人（）总分（） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评委编号 | 单项评分 |  |  |  |  |
|  | 施工图设计 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 信誉 | 投标报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 单项得分Pi |  |  |  |  |  |
| 权数Ki |  |  |  |  |  |
| Ki Pi |  |  |  |  |  |

备注：

1.综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数四舍五入；

2.施工图设计、施工组织设计、项目管理机构单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值；

3．投标人综合得分为施工图设计、施工组织设计、项目管理机构、信誉、投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表12）之和；

4．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表13：经评审的投标人排序表

经评审的投标人排序表

工程名称： （项目名称）

| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表14：中标候选人表

中标候选人表

工程名称： （项目名称）

| 排 序 | 中标候选人 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

监督人员签字：

日期：年月日

# 第四章合同条款及格式

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包。

2. 工程地点：湖南女子学院实验实训楼位于湖南女子学院内（天心区中意一路160号） 。

3. 工程审批、核准或备案文号：湘发改社会[2017]1040号 。

4. 资金来源：来自专项资金和自筹 。

5. 工程内容及规模：本次招标内容含玻璃幕墙建筑面积约2900平方米、石材幕墙约10500平方米、轻钢雨棚198平方米。。

6. 工程承包范围：本项目的设计、采购、施工总承包。

- 二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数： 120天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的要求。

设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定。

施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

（1）签约合同价为：

暂定：人民币（大写）            （¥            元）；

其中：设计费用       元，施工费用       元。

投标优惠率：    %，结算造价=经湖南省财政投资评审中心审定的结算造价*（1-优惠率）。

备注：合同价由中标设计费和经省财政评审的预算金额组成，并由此作为进度付款依据（结算时不再执行发包人与使用单位合同的优惠率）。

（2）合同价格形式：根据湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号）按实结算。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在                        订立。

- 十、合同生效

本合同自三方签字盖章之日起 生效。

- 十一、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执 四份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

- 第二部分 通用合同条件

详见《建设项目工程总承包合同》GF-2020-0216第二部分  合同通用条款

- 第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：三方依法签订的补充协议等文件。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：             。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：无 。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施本合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地包括：为实施本合同工程需临时占用的土地。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 无 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按国家、省、市及行业部门发布的相关文件规定执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家相关设计、施工规范。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： 无  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  无  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：无  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录;

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）联合体协议；

（8）技术标准和要求；

（9）中标方案设计图纸；

（10）财政评审审定金额；

（11）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：

项目所需图纸由承包人提供，但在正式使用前必须通过发包人审核和建设主管部门的审查批复。

承包人提供图纸的期限：合同生效后45日内提供完整的施工图设计文件并通过相关主管部门审查。

各阶段设计文件经项目单位、代建单位、总承包单位初步审查后，承包人按程序进行报批和报审工作，项目单位、代建单位、总承包单位协助承包人进行报批和报审。承包人为此发生的费用由承包人自行承担。

承包人提供图纸的数量：至少12套，须满足各阶段评审和审查的需要 ；

承包人提供图纸的内容：招标范围内所有内容。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：需要由承包人提供的其它文件，包括：

施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制度、组织机构、专项方案；承包人每周、每月需向发包人和代建人提交下周、下月施工计划及本月工程完成量报表、质量报表等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制、组织机构、专项方案应在技术交底后五天内提供；在每周一、每月25日前提供下周、下月施工计划；每月5日前提供上月工程完成量报表、质量报表；

承包人提供的文件的数量为：施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制、组织机构、专项方案为各三份；施工计划及工程完成量报表、质量报表为各三份；竣工验收备案表等重要存档文件七份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：接到完整的文件后10天内 。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人自备。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：       。

发包人的送达地址：代建单位代建项目部/总承包单位项目现场。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：               。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：归发包人所有。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 承包人承担。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：          。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：合同生效后15日内。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：

（1）施工场地应具备的施工条件及提供的时间： 开工日前7天，完成由发包人办理的施工所需各种证件、批件，具备施工条件并满足工程施工所需。

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内，并保证施工期间水、电供应满足施工要求，所发生的费用由承包人承担；

2）按有关主管部门的规定和要求，协调处理好施工现场周边环境和地下管线，邻边建筑物（含文物建筑、古树名木等）的保护工作，并会同有关部门及时处理；

3）移交现场前提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

4）按照合同条款约定应提供的其他设施和条件；

5）发包人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准；

6）发包人应履行合同约定的其他义务。

如承包人需提前进场进行施工准备，承包人应积极协助发包人、代建单位完善上述条件。承包人为此发生的费用由承包人自行承担。

（2）发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间：签订合同时约定。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：签订合同时约定。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 已到位 。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：无支付担保。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）工程施工过程中，对承包人在工程质量、投资进度及安全文明施工控制方面的监督管理。承包人需服从发包人代表的管理。

（2）发包人代表的指令、通知、意见、批准、答复等,承包人应予以执行。如发包人代表的指令等承包人认为不能执行时，应在24小时内给予书面的回复说明。

（3）在工程管理过程中，发包人的指令、通知、意见、答复需由发包人代表签字并加盖项目章，且均以书面形式交付承包人；对承包人提出的该类变更申请，发包人应及时审批，承包人不得以此为由延期完工或追究发包人责任（但发包人无理由推诿的除外）。

（4）其他见本项目总承包合同约定。

；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1承包人提交的竣工资料的内容：按照国家现行法律、法规、标准规范以及省、市相关行政主管部门规定执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图、资料原件六套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在提交竣工验收申请报告10天前。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文档、电子、影像等满足规范要求的形式。

4.1.2承包人应履行的其他义务：按政策规定属于承包人负责办理的相应手续及所需费用由承包人负责。施工过程中，承包人应随时保持场地、道路清洁，承包人承担全部责任及相应处罚。承包人处理由于施工噪音、排污、垃圾外运等引起的与相关职能部门、相关单位、附近居民关系协调导致对工程的影响及承担相应的费用。发包人协助承包人外部关系协调和处理。

4.1.3施工期间发生水电等费用由承包方承担。

设计义务的一般要求

4.1.4承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。承包人向发包人交付的设计文件、份数及时间如下：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 相关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计文件 | 12 | 合同签订后30日内 | 交付给发包人6份，其余承包人自用。报批报建所需图纸根据相关主管部门要求提供。 |

注：

（1）、施工图设计经过审图机构评审后方可施工。

（2）、若无特殊说明，设计文件为盖章蓝图，图纸数量和装订要求须满足各阶段评审和审查的需要。并同时提交电子版。

（3）、各项成果的深度均应达到国家相关规定要求，若需要政府相关职能部门审批的，以通过审批为准；国家暂无相关规定的，应达到发包人组织的相关技术审定会议要求。

（4）、发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报相关部门重新审查批准。承包人按照发包人、监理发出的变更通知及有关要求，进行变更。

（5）由承包人设计原因产生变更造成的费用增加，由承包人自行承担全部责任，造成的费用减少，按实核减。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

履约担保的方式、金额及期限:/   。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：工程总承包项目经理每月在现场出勤天数不少于22日历天（法定节假日除外）。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，向发包人支付违约金1000元/人次。每月连续现场缺勤5天以上或连续两月累计出勤天数少于44天（节假日除外）时，视同承包人自愿无条件解除合同，并无权要求返还履约保证金。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:          。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付违约金3万元，并须承担由此造成的责任，且发包人有权解除合同。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:                   。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：进场后5天内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                      。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人中标的项目设计负责人、项目施工负责人及其他关键岗位人员必须按投标文件承诺的人员按时到位。除不可抗力外原则上不允许更换。确须更换的，由承包人将替换人员的相关资料送经发包人和代建单位初审，再报行政监管部门备案后方可进行更换，替换人员不得低于承包人原投标承诺的标准（包含职称、注册执业资格、项目业绩、社保不低于6个月等）。同时承包人应承担违约金。更换除工程总承包项目经理、项目施工负责人以外的主要施工管理人员，承包人向发包人按1万元/人/次支付违约金。承包人同时承担由此造成的一切损失和不利影响的责任。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：           。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元/次的罚款，有3次及以上情况要求更换有相同资质的施工管理人员。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得挂靠、转包，挂靠、转包将视同根本违约，发包人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，承包人并应承担发包人一切损失。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：                              。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：            。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：       。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：                              。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：                       。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.3 培训

培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：             。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                    。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                   。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由           负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

承包人应将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人报审时应按合同附件的要求填写《承包人供应主要材料、工程设备一览表》。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人。监理人验收通过后报发包人确认后方可使用。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：（1）执行通用条款8.6.1条， 由承包人采购的石材、玻璃、钢材、铝型材、结构胶等及其它配件必须与施工合同中材质约定相符并在进场时通知发包人进行核实， 同时提供相关厂商发货凭证（建材超市或材料生产厂家办事处）、销售许可证、产品合格证书及环保证明材料等。

（2）承包人应在规定的时间内，按照工期进度计划向监理工程师报送材料、 设备的使用计划，需要认价的材料、设备应提供达到合同或图纸规定质量要求 的，类似档次的至少3个品牌，并提供参考市场价格。发包人在收到承包人的材料 报价单后在48小时内给予确认，逾期视为认可 。

承包人所购材料须符合国家环保标准，否则工程结束环保检测超标，承包人承担全部责任。   。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：无 。

关于奖项的约定：湖南省建设工程“芙蓉奖”。奖励签订合同时另行约定。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时前 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                            。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：           。

试验和检验费用的计价原则：                         。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责办理取得出入场地的专用和临时通路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。费用由承包人承担。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：       。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：承包人自行解决，费用由承包人承担。

关于场内交通与场外交通边界的约定：本项目红线。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：本工程施工设施由承包人自行提供，临时设施由承包人自行按施工方案要求布置，费用包括在合同价款中。。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：           。施工控制网资料的告知期限：                           。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                                                。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：不得出现任何安全责任事故。承包人全面履行施工现场的安全管理，做好安全文明施工相关措施。凡施工现场出现的任何质量、安全事故，均由承包人负全责。在施工过程中，如因承包人原因造成发包人或第三方人身或财产受到伤害或损失，承包人将按有关规定进行赔偿。如承包人拒绝赔偿，发包人将有权直接从承包人的工程款中进行扣除。现场安全管理，由承包人负责和辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责，在合同签订后十日内提交审批。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：满足省市相关职能部门的规定并服从发包人的要求。承包人在地下管道、临时交通要道附近施工时，施工前应向发包人、代建单位及监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施，防护措施费用包含在合同总价内。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：                     。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：现场安全管理，由承包人负责和辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后10天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后10天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后10天内。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                  。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：           。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延期一天按合同总价的万分之五支付违约金。逾期竣工违约金的上限为合同金额的5%，不因此免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                          。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：6 级及 6 级以上地震；8 级以上的风、暴雨等自然灾害；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风雨资料以当地气象部门提供的资料为准。发包人同意顺延工期。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                       。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：                               。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按规范要求。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后10天内。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包人要求。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：       。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天，支付1000元违约金。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：承包人完成竣工退场的期限，工程接收证书颁发后10天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作的使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工现场或拆除。如承包人在缺陷责任期满后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用，应由承包人承担。期间发生水电等费用由承包方承担。。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                        。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：按【建设部 2000年80号令】规定。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天内。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：按【建设部 2000年80号令】规定。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：                     。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后   日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：              。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更范围及变更估价原则的约定：

（1）施工图审查通过后发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知，并由承包人提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人、代建单位、监理人发出的变更通知及有关要求，进行变更。

（2）承包人在设计和施工中提出的变更涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、代建单位、监理人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人必须按批准的施工图恢复，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（3）变更程序：必须按照合同约定发包人及代建单位相关管理制度办理变更审批程序。凡未经过变更审批程序的事项，导致工程造价增加的不予增加；导致工程造价减少的发包人按实核减。

（4）承包人充分了解了施工场地的位置、地质情况、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、不利物质条件以及影响投标报价的其他要素。

（5）所有变更最终必须按程序报发包人审核批准（加盖发包人、代建单位章）后，方能生效。

（6）承包人未充分理解熟悉招标文件及附件以及因施工图设计原因造成的变更费用增加的，由承包人自行承担费用，并赔偿发包人的相关损失，因此费用减少的，按实核减。

。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。

招投标程序及其他约定：                            。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：            。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：                      。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：         。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：            。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

本项目工程款由业主单位支付给发包人，再由发包人（湖南省沙坪建设有限公司）按合同约定的相关规定支付给承包人。

每笔款项支付前，承包人向发包人开具合法有效的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

关于付款周期的约定：

1、按进度支付，具体支付方式在签订合同时约定，但竣工验收合格前累计支付总额不超过财政评审审定的预算金额的60%；

2、移交资料、完成备案、工程结算经湖南省财政投资评审中心评审后，工程款累计付至经湖南省财政投资评审中心审计核定后的工程结算价款的97%，其余3%作为保证金。施工缺陷责任期24个月，设备质保期按设备要求。质保期满，无质量问题的支付相应质保金。

3、因幕墙项目的后置件和钢龙骨已制作安装，此项费用发包人将在中标单位的合同价款中扣除。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：无 。

预付款支付期限：   无  。

预付款扣回的方式： 无 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限： 无  。

预付款担保形式： 无   。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：按合同约定       。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人要求    。

进度付款申请单应包括的内容：                      。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：                  。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的     天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：

承包人在竣工验收合格后30天内提供结算资料，竣工资料不合格，不予办理结算。工程竣工验收合格，发包人收到承包人合格的完整的竣工结算资料后二个月内办理竣工结算审计，初审的工程造价咨询机构由发包人委托，经发包人初审通过后，由发包人与主体工程一起报湖南省财政投资评审中心复审。

竣工结算申请的资料清单和份数：

所有经四方（承包人、监理人、代建人、项目单位）确认的工程变更必须在变更确认后十四日内办理相关手续，变更签证需一式六份并编号存档（其中一份送发包人），竣工结算时所有与代建人编号存档的变更（现场技术人员、现场审计人员）不相符的部分不予结算。

竣工结算申请单的内容应包括：

承包人向工程师提交的竣工结算书，应附有支持文件，并详细说明以下内容：经项目单位、代建人、监理工程师签字认可的竣工图；项目单位、代建人、监理工程师、承包人签字认可的设计变更；投标文件、投标报价电子文档等与竣工结算有关的所有原始资料。

14.5.2 竣工结算审核

本工程由发包人初审通过后，与主体工程一起，由发包人一起报送湖南省财政投资评审中心进行竣工结算复审，发包人、承包人应按下述约定方式办理竣工结算：

竣工验收合格通过日后的一个月内，承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人法人、项目经理签字的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（包括但不限于工程结算资料，工程结算资料包括经发包人确认的施工图、联系单原件、签证单原件、招投标文件、施工合同、计算稿（含电子版）等；已办妥“质量保修书”、归档手续并提供相应证明材料、开竣工报告等），发包人在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。

承包人未在规定时间内提供完整的竣工结算文件，经监理人或发包人催促后14天内仍未提供竣工结算文件或没有明确答复，在发包人审核中提出异议时，在提出异议的协商期内不与发包人协商或不按发包人的要求提供补充资料，发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自负。

由发包人对报送的结算文件进行初审，初审通过后再由发包人报送湖南省财政投资评审中心进行复审。

最终工程结算价款以湖南省财政投资评审中心审计结果为准。 经发包人审定的竣工结算文件是承包人编制竣工付款申请单和最终结算申请单的依据，竣工付款申请单和最终结算申请单与发包人审定的竣工结算文件不符的，发包人有权拒绝付款。

发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。

发包人完成竣工付款的期限：                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：            。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：   / ；

(2)  质量保证金按《建设工程质量保证金管理办法(建质[2017]138号的规定执行，为工程价款结算总额的3%；

(3) 其他方式：    /  。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：                         。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：

（1）结算依据：湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号）按新政策执行，工程量按实际发生计量；

（2）投标人按合同要求报送结算资料，发包人委托中介机构对结算进行初审，初审通过后报财政进行复审，保持投标下浮率，材料价格按施工同期《长沙建设造价》确定材料单价，无信息价的按建设方签证价格执行。

最终结清申请单：承包人提交最终结清申请单的份数：缺陷责任期终止证书签发后三十日之内，一式四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后三十日之内，一式四份。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：省财政投资评审中心审计结论出具后一个月内。

（2）发包人完成支付的期限：最终结算金额以湖南省财政投资评审中心审定的金额为准，合同内玻璃幕墙、石材幕墙、轻钢雨棚三项审定金额不得超过1071万元，合同外新增造价总价不得超过1400万元，超出部分由承包人承担。承包人在办理竣工结算时，若报送的结算金额超出两级审核（包括初审和中介机构审核）后审定金额的5%以上（含5%），中介机构结算审计费用由承包人全部承担，其应由承包人承担的结算审计费用，由发包人直接从工程价款中扣除。省财政投资评审中心审计结论出具后一个月内办理支付手续，最终以发包人支付为准。最终竣工结算价款以省财政投资评审中心审计结果为准。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形  三方协商解决。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 15 天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工程款支付最终以发包人审批支付为准。

（3）发包人违反〔变更的范围〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按国家相关法律法规执行

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按国家相关法律法规执行

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按国家相关法律法规执行

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按国家相关法律法规执行

（7）其他：      /

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本的增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责。

（2）由于承包人原因致使工程开工日期延迟、竣工日期延迟、中途停建或缓建、施工组织设计文件中分部分项工程及重要设施设备采购、安装及调整工期控制时间超过21天的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结算的原则，同时由承包人承担相应的赔偿责任。

（3）本工程不得挂靠、转包，挂靠、转包将视同根本违约，发包人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，承包人并应承担发包人一切损失。

（4）承包人不履行合同的，履约保证金不予退还，承包人并应承担发包人一切损失。

（5）合同解除或终止后，已经订货的材料、设备由订货方负责处理，费用自负。承包人将机械设备和人员撤出施工场地的费用由承包人负责。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人因单价过低原因擅自停工的，发包人有权要求承包人在停工之日起五日内退场，并承担由此给发包人造成的一切损失，已施工部分的结算方式为：根据三方核实的工程量总产值的50%计算。

（2）因承包人的原因延期竣工，每延期一天，按合同总价的万分之五支付逾期违约金，逾期竣工违约金的上限为合同金额的5%。

（3）在工程建设过程中，承包人使用违规、假冒伪劣产品或以次充好的，发包人将责成承包人退货，已施工部分返工重做，由此给发包人造成的经济损失全部由承包人承担，同时，上述情况每出现一次，承包人都应向发包人支付实际所用材料价款2倍的违约金。

（4）因承包人原因，工程质量达不到约定的质量标准，一经发现，承包人须无条件返工，直到达到合同约定条件。返工后达不到约定的承诺质量等级条件的，承包人须承担由此给发包人造成的直接经济损失，并须向发包人支付扣除分包项目费用后合同总价款的1%的违约金。

（5）承包人应按照设计文件和招投标文件的要求采购材料设备，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备应按相关职能部门的要求进行检验或试验，合格后方可使用。承包人使用的材料设备与设计标准或招投标文件的要求不符时，承包人应对材料的使用部位进行拆除和修复，并在工程师要求的时间内重新采购符合要求的产品，由此所发生的费用及工期延误由承包人负责。

（6）若工程建设过程中因承包人原因发生重大安全伤亡事故，承包人须赔偿由此给发包人造成的经济损失，并应向发包人支付合同总价款的0.5%的违约金。

（7）承包人应在项目竣工验收后30个工作日内如实上报工程结算，并尽量保证所报结算准确、完整。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的       天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：             。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：             。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                              。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                              。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 3天内 。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：           /               。

争议评审小组成员的确定：         /                 。

选定争议避免/评审组的期限：      /                 。

评审机构：                      /                  。

其他事项的约定：                  /                。

争议评审员报酬的承担人：         /                 。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：      /       。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向 长沙市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 长沙市 人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：价格指数权重表

- 附件1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

4. 施工道路。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

- 附件2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件6 价格指数权重表

| 序号 | 名称 |  | 变更权重B |  | 基本价格指数F0 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代号 | 权重 | 代号 | 指数 |  |
|  | 变 值 部 分 |  | B1 |  | F01 |  |  |
|  |  |  | B2 |  | F02 |  |  |
|  |  |  | B3 |  | F03 |  |  |
|  |  |  | B4 |  | F04 |  |  |
| 定值部分权重A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  发包人要求

幕墙图纸深化设计要求

- 项目概况

1、 招标项目名称：湖南女子学院实验实训楼幕墙工程设计、采购、施工总承包。

2、 建设地点：湖南女子学院实验实训楼位于湖南女子学院内

3、 项目规模：本次招标内容含玻璃幕墙建筑面积约2900平方米、石材幕墙约10500平方米、轻钢雨棚198平方米等初步设计中与幕墙有关的其他设施；本次招标暂估价约 1071万元。

- 幕墙工程招标图纸内容要求

满足建筑立面及消防的要求，结构符合原主体设计中荷载取值的要求,不影响主体结构安全，并且通过原主体设计单位认可。

幕墙工程招标图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、局部大样图、节点图、埋件图以及开模图等。

各部分图纸内容应统一、完善，立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致，前后对应及提供主要立面2张效果图。

三、幕墙工程招标图纸编号要求

幕墙工程招标图纸除封面外，应按照图纸内容的分类进行编号，各类别编号应统一连续。

四、目录设计深度要求

目录应按全部图纸的种类划分大项，在大项下按图纸编号、名称等顺序排列，图纸页数应连续编码。

五、设计说明设计深度要求

应包括幕墙工程概况、设计依据、主要幕墙形式说明、幕墙结构及构造要点说明、物理性能、建筑设计、材料选择、加工与施工要求等八个部分。

1、幕墙工程概况

应包括幕墙工程名称、建设地点、业主和建筑师及建筑总承包单位和建设监理单位全称、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式、地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、幕墙工程概述等。

2、设计依据

应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件等。

3、主要幕墙形式说明

应对幕墙工程所采用的主要幕墙形式进行简要说明，包括但不限于对主要幕墙形式的分布部位和位置、结构体系、龙骨和面板材质与规格等、节点做法、主要特点等的简要说明。

4、幕墙结构及构造要点说明

应对幕墙工程的主体结构体系、荷载组合、传力途径、预埋件等进行详细说明，应表明工程设计构造形式和连接节点具有的安全性、先进性和经济性，以及立面分格和幕墙的构造厚度等。

5、物理性能

应明确幕墙工程的设计风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、平面内变形性能；隔声性能、保温性能、耐撞击性能以及光学性能等。

6、建筑设计

主要包括幕墙工程的防雷构造设计、防火、防水构造设计、抗震设计、耐腐蚀设计、绿色环保和节能设计、可视（玻璃、透明）幕墙所暴露出的内围护结构外表面（墙面、梁柱、洞口、百叶等部位）的设计等。

7、材料选择

表明用于幕墙工程的主要材料的使用部位、材质、规格、产地要求（如有）、主要性能指标等。一般应包括铝合金型材、钢制件、玻璃、金属板、石材及其它板材、胶类、密封胶条、五金配件及其它附件等，应对幕墙工程所用的主要材料进行有针对性的说明和描述。幕墙材料应采用幕墙施工单位易大量生产、加工制作及施工的材料，尽量减少特殊材料、异型构件的使用。

其中特别强调以下内容：

1）铝合金型材、钢制件、金属板、石材等需特别明确材质和表面处理要求。

2）玻璃需特别明确原片、钢化、夹胶、中空层、镀膜等主要性能指标，对原片颜色、玻璃均质处理、夹胶胶片、中空层的构造和填充、镀膜的类型及镀膜面的位置等要重点予以说明。

3）胶类包括硅酮耐候胶和结构胶等，需特别明确区分中性或酸性、单组份或双组分等要求。

4）密封胶条需特别明确材质，区分三元乙丙、氯丁橡胶、硅橡胶等具体要求。

5）五金配件需特别明确材质、开启方式、规格等指标，比如应区分不锈钢304 和316 的材质要求，说明开启五金的铰链、风撑、多点锁系统具体配置、地弹簧的承重要求等。

6）灰白花岗岩采用福建生产的中档以上的产品。

8、加工及施工要求

应说明对构件加工精度的要求、与土建设计施工的配合要求、与电气设计施工的配合要求、对幕墙施工的要求包括施工精度要求等。

六、材料明细表设计深度要求

材料明细表应表示出该工程所用的所有材料，包括铝型材、玻璃、铝板、石材、钢板、钢型材、钢加工件、密封胶、胶条、保温防火材料、五金件、螺栓螺钉及其他辅材等。

铝型材须说明各种材料所有的部位，表面处理、颜色要求、材质要求、线密度和断面形式等。

玻璃须说明各种材料所有的部位和主要说明，比如玻璃的厚度、颜色、镀膜处理等。

铝板、石材、钢板、钢型材及钢加工件等须说明各种材料所有的部位、表面处理、颜色、规格要求等。

其他幕墙材料须说明所有的部位和规格、参数等。

七、平面图设计深度要求

幕墙工程平面图应表示出主体结构、平面分格、立柱位置、面板等设计内容。

1、结构平面

幕墙平面图必须以建筑结构平面图为基准进行绘制，应准确表示出幕墙附近的主体结构，包括结构柱、构造柱、剪力墙、填充墙、主体结构边梁，其中柱、剪力墙及填充墙应区分明确，首层的有橱窗位置应将橱窗内墙和门表示清楚。应绘制足够的墙身大样图，在墙身大样图上应准确表示出主体结构边梁、填充墙及圈梁，并作控制性标注。

2、不同幕墙总类的表达

幕墙平面图应准确表示出立柱的位置及幕墙面板，面板的接缝应予以定位表示，全玻幕墙应表示出玻璃肋。可以看到的装饰面应用图例填充，有装饰条的幕墙应表示清楚装饰条距面板的距离，雨篷应在平面图上表示出来，有吊顶时，应将吊顶平面图表示清楚，如有灯具也应表示。

3、标注

幕墙平面图中应标出面板的分格、幕墙厚度尺寸及幕墙种类的分界线，尺寸标注必须跟相邻轴线有关系，所有的标注必须字高大小一样，字高2.5mm，等比例缩放。索引大样时应明确标注大样的范围和索引号。

4、幕墙平面图绘制比例应合理，必要时应分段绘制，比例要求必须遵循建筑制图标准。

5、幕墙平面图剖切位置应在窗高中部，图中应表示出开启扇及门的位置，表示出门窗编号及幕墙编号。

6、幕墙平面图中应将室内部分表达完整，特别是与幕墙紧邻、相关的隔墙以及临近幕墙的装修和景观。

7、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

八、立面图设计深度要求

幕墙立面图应完善表达出建筑幕墙立面设计效果、幕墙材料及所在位置、分格等。

1、幕墙立面图中应准确表示出立面分格、凹凸转折关系及窗洞位置。有凹凸或转折关系时，应采用粗线明确表示。遮挡部分必须采用展开图表示，斜面幕墙或弧面幕墙可以采用展开图表示等。

2、幕墙立面图中应对不同材料和结构形式的幕墙进行不同的填充表示，图中幕墙工程材料超过一种时，应用不同的填充图案表示，并有图例说明。

3、立面图的竖向标注应包括楼层标高标注、楼层号标注、竖向板块分格尺寸标注、层高标注、建筑总高标注等，需要时应对局部标高进行标注，尺寸标注必须跟相应的楼层标高有关系，所有的标注必须字高大小一样，字高2.5mm，等比例缩放。

4、幕墙立面图绘制比例应合理，不能超过1：300，必要时应分段绘制，比例要求必须遵循建筑制图标准。

5、幕墙立面图中应表示出幕墙开启扇的开启方式，出入口门的类型，雨篷的位置、类型及拉杆的位置高度等。

6、幕墙立面图中大的平面转折部位应标注转折角度。

7、幕墙立面图中应表达可视（玻璃、透明）幕墙所暴露出的内围护结构外表面（墙面、梁柱、洞口、百叶等部位）的做法及其与幕墙的关系。

8、若有女儿墙挡住部分幕墙立面，应采用虚线表示被挡住立面的轮廓及分格。

9、索引大样时应明确标注大样索引图的范围和索引号。如果有方向区分时，应表示出方向。

10、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

九、大样图设计深度要求

不同类型的幕墙包括面板材料、结构形式和做法不同的幕墙，以及幕墙立面或平面比较复杂的部位，均应绘制大样图，比如大商业和底商等必要时全部做相交连续的局部大样图。

1、大样图应标明索引自立面或平面图纸的编号。

2、大样图绘制顺序应先设计主要大样，后设计次要大样。

3、大样图的设计内容至少应包括立面大样图、平面大样图（横剖）和墙身大样图（竖剖），每种不同的位置应要有相应的横剖和竖剖。

4、大样图应采取合适的比例，不能超过1：100，主要大样图比例不能超过1：50，必要时将局部立面大样图、横剖和竖剖相应的分成三张图布置，比例要求必须遵循建筑制图标准，保证图纸表达清楚。

5、大样图中应索引详细的节点图，将各部位的不同做法反映清楚，包括所有的收边收口节点、有墙体部分的幕墙处理、女儿墙处理节点、踢脚收口节点等。

6、大样图中应用填充的方式区分不同的材料，除胶缝可用单线条简单表示外，其余应按节点设计的实际情况表达清楚。

7、平面大样图应对面层的平面分格、立柱的位置及横梁与立柱的连接、防火保温做法等有清楚的表达，并与节点设计保持一致。

8、立面大样图和平面大样图均应表示出幕墙开启扇的开启方式及出入口门的形式等。

9、墙身大样图应对面材的立面分格、横梁的位置及与立柱的连接、防火保温做法等有清楚的表达，并与节点设计保持一致。

10、局部立面大样图的竖向标注和竖剖大样图应包括楼层标高标注、楼层号标注、竖向板块分格尺寸标注、层高标注等，尺寸标注必须跟相应的楼层标高有关系；局部立面大样图的横向标注和横剖大样图应包括幕墙板块的横向分格、幕墙厚度尺寸及幕墙种类的分界线，尺寸标注必须跟相邻轴线有关系，所有的标注必须字高大小一样，字高2.5mm，等比例缩放。

11、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

十、节点图设计深度要求

幕墙工程节点图应能清楚表现整个幕墙的材料及构造做法，对节点做法表达应完整清晰。

节点图应清晰准确的反映幕墙的具体做法和全部材料，幕墙承包范围内的材料均须在节点图内进行表现并准确的进行标注，在节点图上出现的不在幕墙承包范围内的材料，亦须明确标注为非承包项或以其它方式进行区分。

1、节点图应至少包括但不限于以下内容：

1）标准节点，包括标准横剖节点和标准纵剖节点。

2）纵剖节点，包括窗间墙纵剖节点、封顶纵剖节点、封底纵剖节点。

3）横剖节点，包括封边横剖节点，转角横剖节点。

4）立柱安装节点。

5）横梁安装节点。

6）功能节点，包括防雷、防火、防水、连接节点等。

7）开启扇五金配件装配图。

8）开模图。

2、节点图中应标明索引图纸的编号。节点图可以从大样图中索引，也可从其它节点图中索引，均应标注清楚，节点图应采取合适的比例，不能超过1：6，标准节点比例应按1：1 表示。

3、节点图绘制顺序应先绘制主要节点（包括标准节点、功能节点、安装节点、主要交接节点、梁间节点及女儿墙收口节点、踢脚收口节点等），后绘制辅助节点及收边节点。在设计主要节点时应注意考虑与辅助节点和收边节点的配合，尽量减少对辅助节点和收边节点的特殊处理。

4、节点图应表达清楚，标注详细，表达完整的设计思想，主要节点的应将所有的要求尺寸标注清楚，所有用的材料名称须标注清楚。

5、对幕墙的主要部分要进行详细设计，对墙角区和墙面区分开设计，不同楼层标高分开设计，确保节点做法安全、经济。

6、应根据制图规范及三视图的原理，对节点图中的参考投影线及投影面进行合理表达。

7、节点图中无法表示或标注清楚的部位应绘制放大节点图。

8、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

十一、埋件图设计深度要求

幕墙工程埋件图一般采用平面图方式表达，也可根据需要设计成立面图，比如主体结构立面上有布置了埋件的斜梁，则应绘制埋件立面图以准确表示埋件的定位。

1、埋件平面图应以幕墙平面图为基准，根据节点设计及结构设计，将幕墙埋件的实际平面位置表示清楚，标注埋件的施工定位尺寸，定位尺寸一般包括中心线间距及与相邻轴线的距离等。

2、应在埋件平面图的基础上绘制埋件剖面图，清楚表示各部位埋件的不同配置。剖面图上应表示埋件的施工定位尺寸、楼层标高、楼层名称、相关的轴线及其编号，以及与埋件有关的技术要求。

3、对不同的埋件，应绘制埋件加工图，标注详细，技术要求明确。

4、所有的楼层均须有相应的埋件平面图，应全面反映幕墙工程主体结构上埋件的配置和定位情况。

5、应注意区分不同类型埋件，如板式埋件和槽式埋件等的埋设范围。

6、预埋件应尽量采用槽式预埋件，且预埋件尽量采用幕墙施工单位容易大量生产、加工及施工的预埋件。

十二、开模图设计深度要求当幕墙工程中铝合金型材、胶条等存在需要新开模具的情况时，应对新开模的铝型材、胶条等绘制开模图，开模图属于节点图的一种。

1、开模图应进行编号，主要的铝型材或胶条编号在前，互相配合、关联的型材或胶条应连续编号。

2、开模图上应详细标注铝型材或胶条的细部尺寸、材质和表面处理等具体指标。

# 第六章 发包人提供的资料

发包人提供以下资料：初步设计图纸。（请在附件中下载）。

第七章  投标文件格式

说明：如果是联合体投标的，投标文件格式中除联合体协议、非牵头人法定代表人身份证明、授权委托书外可以只由联合体牵头人盖章。

- 投标函部分

正本/副本

（项目名称）

投  标  文  件

（投标函部分）

（招标编号：         ）

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、资格审查资料

六、拟分包计划表

七、获奖情况

八、其他资料

九、承诺书

十、投标信息公示表

### 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了     （招标人）的                              招标文件的全部内容，经踏勘项目现场和考虑本企业自身的实力及特点，结合国家工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意以优惠率     %， 暂定人民币(大写)：           元、（小写）   元为投标总报价，工期       日历天（具体开工日期以发包人开工令为准），按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我们已详细阅读《招标文件》包括其澄清修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。投标人将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时投标人充分理解接受招标人对本次招投标活动享有最终的解释权。投标人在此不可撤消地放弃对相关程序性办法及相应安排提出任何异议的权力，并放弃因此而向招标人提出任何索赔的权力。

3、我方如果中标，承诺在按批准的工期、建设规模、标准和投资控制的前提下，完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求；承诺本工程的质量保修期按国家有关规定执行。

4、我方保证本项目实施按发包人内部最新的相关管理办法执行。对合同价款调整的确认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的限制。

5、我们承认并同意贵方保留“接受或拒绝任何投标”的权力，并且贵方将不对其上述行为承担责任，亦无义务向投标人解释其原因。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。根据投标人须知，该期限可以延长，在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍然有约束力，可以在任何时候被招标人接受。

7、我们确认，招标人有权根据招标文件的规定，在投标人未能履行规定责任时没收其投标担保。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

10、               （其他补充说明）。

投 标 人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### (二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总承包项目经理 | 姓名： 证书编号： |  |
| 2 | 项目施工负责人 | 姓名： 证书编号： |  |
| 3 | 项目设计负责人 | 姓名： 证书编号： |  |
| 4 | 工期 | 总工期 日历天 设计工期： 日历天 施工工期： 日历天 |  |
| 5 | 承包人履约担保金额 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 保修要求 |  |  |
| 8 | 缺陷责任期 |  |  |
| 9 | 备注 |  |  |

投 标 人：  （独立体或联合体牵头人盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月      日

## 二、①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系                              的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月   日

## （如为联合体投标，联合体双方分别提供此表、分别盖章。）

## 二、②授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字）

年       月       日

备注：请另准备本委托书一份，递交投标文件时单独提交。

（非联合体形式投标的）

## 二、②联合体授权委托书

本授权委托书声明：我       系       （联合体牵头人）的法定代表人，我       系     （联合体成员名称）的法定代表人， 现共同授权委托         （联合体牵头人） 的       （法定代表人或委托代理人）为我们所组成投标联合体（联合体名称）参加   （项目名称）   项目投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 联合体牵头人法定代表人二代身份证复印件（正面） | 联合体牵头人法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 联合体成员单位法定代表人二代身份证复印件（正面） | 联合体成员单位法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

委托代理人：                 （签字）

联合体牵头人：               （盖单位章）        联合体成员名称：         （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）       法定代表人：	          （签字或盖章）

年      月     日

备注：联合体投标的，提供此版本。联合体双方授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体双方法定代表人共同签署并加盖各自单位公章。

请另准备本委托书一份，在递交投标文件时单独提交。（如有跨页的需加盖联合体双方骑缝章）

编制投标文件时此备注可删除。

## 三 、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                  （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同 。

4、联合体牵头人对工程总承包项目的质量和安全全面负责； 联合体牵头人按合同约定，对建设单位负责；联合体成员方按联合体协议或分包合同约定对牵头人负责；联合体牵头人和成员方就成员方职责内容对建设单位承担连带责任；

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员方名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

## 年       月       日

## 四、投标保证金

采用现金的，请附投标人基本账户开户许可证复印件（或基本帐户开户银行打印的账户信息，包含户名、账号、基本存款账户编号等信息）以及投标保证金银行进账单复印件

采用保函的，附投标保函原件（格式附后）

采用保证保险，请附投标保证保险原件（格式附后）

采用承诺的，附投标承诺原件（格式附后）

投标保函

（受益人名称）：

鉴于                （投标人名称，以下称“投标人”）于_____年___月___日参加你方作为招标人组织的                （招标项目及标段）的施工招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行                     项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）           元（¥              ） 。

2．保函有效期自______年____月_____日至______年____月_____日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济补偿金。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保;

(4) 投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                                         。

5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函（项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：                 （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

说明：保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件的实质性内容，以及相关法律法规的规定。

建设工程投标保证保险

（招标人名称）：

鉴于     投标人名称                （以下简称“投标人”）于      年    月     日参加你方组织的             招标项目及标段   施工的招标投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号：              ）。我方愿就投标人履行招标文件规定的投标义务，向贵方提供如下保证保险：

一、保证保险金额

我方保证保险的保险金额（最高限额）为人民币          元（大写）          元（¥              ）。

二、保证保险的责任范围

我方在投标人发生以下情形之一时，承担保险责任：

1、投标截止后投标人违反招标文件的规定修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

2、投标人中标后未按招标文件或中标通知书的要求签署合同；

3、《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定后，按照保险合同的约定承担保证保险责任。

四、保单凭证的生效

本保单凭证自我方加盖保单专用章并交付贵方之日起生效。

本保险在投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期到期后30日（含）内送达我方。

具体保险期限以保险合同载明为准。

五、本保险保单凭证/保函载明事宜以保险合同约定为准。

六、本保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保险人名称：

地    址：	                                             邮政编码：

电    话：	                                 日    期：	        年     月    日

投标承诺

（招标人名称） ：

经慎重研究，我公司          投标人名称  （以下称“投标人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的      招标项目及标段   的施工招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

投标人：                         （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月

## 五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．投标人需随此表附上企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书（仅施工企业）、湖南省外企业入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证或入湘信息登记（以“湖南省住房和城乡建设网”为准）（仅省外企业提供，处于有效期内）等资料复印件。

2、联合体投标的需分别填写各方基本情况。

### （二）财务状况表

以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准。（联合体投标的只需提供牵头方财务状况表）

### （三）类似业绩情况表

| 序号 | 发包人名称 | 项目名称 | 合同额 | 项目负责人 | 开工/竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、类似业绩标准、时间等要求见投标人须知前附表；

2、类似业绩按要求单独提供原件，并在本表后附其复印件，否则不予计分；

3、联合体投标的需分别提供此表。

### 近三年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

说明：1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。

2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

### （五）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |
| 工程总承包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （六）工程总承包项目经理简历表

工程总承包项目经理应附注册证书、身份证复印件，管理过的项目业绩证明资料复印件（具体见投标人须知前附表）。类似项目限于以工程总承包项目经理、工程总承包项目负责人、项目设计负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  | 职 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建筑师执业资格等级 |  |  | 级 | 职称专业 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

### （七）项目施工负责人简历表

项目施工负责人应附建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证、社保证明复印件，管理过的项目业绩证明资料复印件（具体见前附表）。类似项目限于以项目施工负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  | 职 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书证号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：项目施工负责人在建项目情况：省内企业项目施工负责人在建工程情况和省外企业项目施工负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业施工项目部关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明或官方查询网址及结果。省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明复印件（如不能提供无在建证明的，则提供其官方查询网址及结果），附于本表后。

### （八）项目设计负责人基本情况表

拟任设计负责人应附职称证、身份证、社保证明复印件，管理过的项目业绩须附证明资料复印件（具体见前附表）。

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要设计成果 | 序号 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人可在本表后自行增加其他设计人员信息，其他设计人员附注册证书（或职称证）、身份证复印件等资料。

### （九）项目管理机构其他人员简历表

其他人员指施工技术负责人、质量经理、安全经理、造价经理。

施工技术负责人、质量及安全经理应附职称证、身份证、社保证明复印件；造价经理应附注册证、身份证、社保证明复印件；管理人员管理过的项目业绩证明资料复印件（具体见投标人须知前附表），类似项目限于以不低于对应岗位身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （十）企业及拟任工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目负责人的不良行为记录发生情况

企业不良行为记录扣分有效期为180天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算），拟任工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目负责人不良行为记录扣分有效期为720天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算，附有关证明文件和资料复印件。

省外企业不按招标文件要求提供相应的情况、证明、文件等资料，其拟任的人员、投标人的不良行为记录情况计0分；投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的，按照《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》第二十三条第（一）项规定，认定其为不合格投标人。

扣分期限内的不良行为记录情况

| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- |

## 六、拟分包计划表

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

注：1、允许分包的内容见投标人须知前附表第1.11条要求。

## 七、获奖情况

| 序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 颁发部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后应附获奖证书或表彰文件复印件，否则不予计分。

## 八、其他资料

## 九、承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

1、我方拟派往     （项目名称）（以下简称“本工程”）的工程总承包项目经理现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约的情形。

4、我方保证本次投标文件提供的信息真实、准确，没有弄虚作假。

5、我方承诺在本次招标投标活动中，没有出错、挂靠资质，没有与建设单位、招标代理机构或其他建筑企业相互围标、串标，如有违反愿意接受市场联合惩戒，并承担所引起的一切后果。

6、我方承诺如我单位中标，则严格按照招标文件要求及政策文件规定配备设计负责人、设计岗位其他人员、施工负责人、施工技术负责人、施工其他人员。依法由我方分包的内容，将严格按照规定要求分包单位配备相关人员。否则招标人有权取消我单位中标资格，投标保证金不予退还。

7、我方承诺在本次投标文件中所提供的人员均为本单位人员。

8、我方承诺近三年无行贿犯罪记录。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

十、投标信息公示表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（万元） |  |  |  |
| 其中暂估价（万元） |  |  |  |
| 工程业绩 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | ……. |  |
| 获奖情况 |  | 国家级 | 1、 |
|  |  |  | 2、 |
|  |  |  | ………. |
|  |  | 省级 | 1、 |
|  |  |  | 2、 |
|  |  |  | ……… |
| 项目经理 | 姓 名 |  |  |
|  | 工程业绩 |  |  |
|  | 获奖情况 |  |  |
| 设计 负责人 | 姓 名 |  |  |
|  | 工程业绩 |  |  |
|  | 获奖情况 |  |  |
| 施工 负责人 | 姓 名 |  |  |
|  | 工程业绩 |  |  |
|  | 获奖情况 |  |  |
| 投标担 保信息 | 担保机构 |  |  |
|  | 经营地址 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |

注：投标人应如实填写《投标信息公示表》，招标人将对中标候选人的业绩、奖项、主要人员、投标担保、得分情况等内容进行公示，接受社会监督。同时请将本表电子版拷贝在U盘内（单独包装）与投标文件一同提交。

（二）技术部分

第一册：技术标（施工图设计）内容

设计文件一式三份，正本一份，副本二份。采用明标，A3版面装订成册（可分册），有图框但无会签栏和标题栏，图纸大于A3的以A3规格分幅折叠装订，要求设计文件各项内容及格式由投标人自行确定。

第二册 技术标（施工组织设计）内容

一、投标文件技术标（施工组织设计），采用暗标，包括下列内容（按此顺序）：

1、施工方案与技术措施（包括施工平面布置图）；

2、质量管理体系与措施；

3、安全管理体系与措施；

4、环境保护管理体系与措施；

5、工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；

6、资源配备计划；

注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。

二、暗标制作要求

1、技术标文件（施工组织设计）一式3份统一采用湖南省公共资源交易中心提供的专用封面、插页、封底、装订、规定的纸张；不得在技术标文件（施工组织设计）内出现投标人名称，不得出现任何能导致判断出投标人名称的内容；不得在技术标书（施工组织设计）内出现空白页，重复页、倒装情况；不得加盖正副本标识。

2、技术文件统一采用仿宋字体（除封面、扉页、封底外）；除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用5号大小的仿宋字体外，其它文字、数字均采用3号仿宋字体；所有文字不得有任何修饰；技术文件除“封面、扉页、插页、封底、图纸部分（A3复印纸）”外的其它页面均须编页码号，页码号采用“五号仿宋”字体，统一编在该页正中下方；技术文件不设页眉、页脚，不编制目录，正文标题不加粗。

3、技术文件文字部分采用A4复印纸，图纸部分（施工平面布置图、施工进度计划横道图、网络图、效果图）采用A3复印纸，图纸集中装订在每一章节的最后。

4、技术文件中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号，不得涂改、行间插字或删除。

5、CAD绘图按制图规范，不设图签；图纸上所有文字和线条不得采用彩色，线条可用细、粗实线和虚线；不得注明设计单位及设计人。

6、投标人只能在技术文件封底规定处（密封线内）填写投标人名称并加盖单位公章、法定代表人签名（或盖章），且必须用统一提供的硬纸按密封线将其封贴严实。

7、技术文件必须用湖南省公共资源交易中心提供的内层密封袋、密封条密封，密封后不得作任何标志。

8、技术文件须采用双层密封袋密封，内密封袋上不得有任何标识；外密封袋上须注明的内容见投标人须知前附表，由法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章并加盖投标人单位公章。

以上要求仅用于施工组织设计。