平江县第一人民医院整体搬迁项目

全过程工程咨询

招 标 文 件

招标人：平江县第一人民医院（盖 章）

二〇二〇年五月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评估法）	25

第四章 合同条款及格式	38

第五章  技术标准和要求	80

第六章  投标文件格式	84

# 第一章  招标公告

平江县第一人民医院整体搬迁项目全过程工程咨询招标公告

1.招标条件

本招标项目平江县第一人民医院整体搬迁项目（项目名称）已由平发改审【2019】576号批准建设，项目业主为平江县第一人民医院，建设资金来自 政府投资和自筹 ，招标人为平江县第一人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询进行公开招标。招标组织形式为委托招标，委托招标代理机构为湖南省招标有限责任公司。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：平江县第一人民医院整体搬迁项目全过程工程咨询

2.2工程地点：位于湖南省平江县县城白花台东路与杨源路交汇的东北角。

2.3工程概况：项目总用地面积约222000㎡，工程分三期建设。一、二期总体规划，分期建设，其中一期建筑面积约177000㎡，二期建筑面积约145000㎡。三期预留医养(500床），建筑面积约35200平方米。项目按1500床规模设计，本次招标为该项目一期建设工程，总建筑面积约177000㎡，包括综合医疗楼、行政科研楼、感染楼、肿瘤楼、单身宿舍、活动中心、辅助用房及地下室。一期工程费用约100000万元，资金来源为申请国债资金2.4亿元，平江县县政府1亿元，其余均为自筹资金。

2.4计划服务期：总服务期暂定60个月，以合同签订之日开始计算。

2.5招标范围：本项目全过程工程咨询服务，包括:

勘察服务：完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（包括但不限于初勘、详勘），提交合格的勘察报告（含配合勘察报告审查机构审查完毕）及相关后续服务工作。

设计咨询服务：自方案设计阶段起，根据建设工程的特征，按质量、投资、进度的要求，对设计工作进行全过程（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工阶段）的监督及管理，并对各阶段各专业设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具咨询报告。

工程监理服务：包括但不限于从施工准备阶段开始，经施工阶段、保修阶段至缺陷责任期结束的全过程监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等；

BIM技术服务：自初步设计阶段起，根据建设工程的特质，依据初步设计、施工图设计等图纸及相关建设过程中的变更情况，分阶段编制及完善BIM的建模工作，并负责通过BIM模式实时监管项目的设计落实情况、引导项目施工等；至竣工交付期，需同时交付BIM竣工模型。

招标代理服务：负责组织平江县第一人民医院整体搬迁项目后续相关招标代理服务工作（含设计采购施工EPC招标、项目管理招标、造价咨询服务招标等）。

注：本项目除勘察服务范围为总用地面积范围，其余的服务范围均为一期工程范围。

2.6 标段划分：1个标段。

2.7 本服务合同禁止转包，中标人可分包招投标代理服务内容。

3.投标人资格条件

3.1须具有独立法人资格；

3.2须同时具有下列资质：

3.2.1须具有建设行政主管部门核发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；

3.2.2建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质或工程设计综合甲级资质；

3.2.3建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质；

3.3投标人近三年（以递交投标文件截止时间前36个月为有效）至少承担过勘察、设计、监理各一个且单项合同建筑面积不小于70000平方米的公共建筑项目入围业绩。

3.4信誉要求：企业近三年没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

3.5湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘中介服务登记证（处于有效期内）。

3.6 拟任项目负责人具有国家注册监理工程师证书，不得由拟任监理、设计咨询、勘察负责人兼任，注册单位须与投标人单位名称一致。

拟任监理负责人具有：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证且不得有任何在监项目。

拟任设计咨询负责人具有：国家壹级注册建筑师证。

拟任勘察负责人具有：注册岩土工程师证。

以上人员必须为本单位在职员工，必须提供由劳动保障部门出具的近1年中任意连续6个月的养老保险证明。

3.7财务要求：

提供2016-2019年中任意连续三个年度无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表），成立不足三年的单位提供银行资信证明。

3.8本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：本项目接受具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员家数须不超过  3 家。联合体各方须签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。

4.评标办法及资格审查方式

本项目资格审查方式为资格后审，评标办法采用“综合评估法”。

5．招标文件的获取及澄清答疑发布

5.1.凡符合资格要求并有意参加投标者请于2020年05月08 日至投标截止时间前在湖南省公共资源交易中心网（http://ggzy.hunan.gov.cn/）进行网上下载/获取招标文件、图纸、资料等相关文件。答疑文件、招标文件修改澄请文件将在湖南省招标投标监管网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

5.2.招标文件售价400元（售后不退），递交投标文件时缴纳。

5.3.投标人若对招标文件有任何疑问，应于2020年05月18日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的方式发至招标文件中指定邮箱（hnzb4@126.com），过期不予受理；疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称。

5.4.答疑文件、招标文件修改澄请文件将在湖南省招标投标监管网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

6. 投标保证金

6.1投标保证金金额：人民币 壹拾捌万元整。

6.2投标保证金的形式：银行转账或银行保函。

6.3递交方式：

6.3.1投标保证金以银行保函方式提交的，银行保函的格式以银行格式为准，但保函的内容应包括投标保证金金额、保函的有效期、银行担保的内容（即如因投标人的原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由银行向招标人足额支付投标保证金），联合体投标的，其投标保函由牵头人出具。并将银行保函原件在投标截止时间前随投标文件一起递交。

6.3.2投标保证金以银行转账方式提交的，必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

投标保证金的托管账户：

户    名：湖南省公共资源交易中心

开户银行：长沙银行湘府路支行

帐    号：607022069

6.4项目开标时，投标保证金以湖南省公共资源交易中心查询的到账日期与时点为准。

6.5投标人未按要求缴纳投标保证金的，由评标委员会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

6.6投标保证金到账截止时间为：投标截止时间。投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。

7．投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年 05 月29 日 09 时00分，地点为湖南省公共资源交易中心开标室（地址：湖南省长沙市雨花区万家丽南路二段29号，具体开标室见一楼大厅电子显示屏）交招标人签收，招标人在投标截止的同一时间，同一地点举行开标仪式。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8．发布公告的媒介

本次招标公告在以下网站同时发布：

《湖南省招标投标监管网》www.bidding.hunan.gov.cn

《湖南省公共资源交易中心网》（http://ggzy.hunan.gov.cn/）

9．项目监管部门

本招标项目的监督部门为平江县建设工程招标投标管理办公室。电话：0730-6284469 。

10. 联系方式

招   标  人：平江县第一人民医院

地    址：湖南省岳阳市平江县城关镇北街431号

联   系  人：潘先生

电    话：13762778885

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 平江县第一人民医院 |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 平江县第一人民医院整体搬迁项目全过程工程咨询 |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 位于湖南省平江县县城白花台东路与杨源路交汇的东北角。 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 政府投资和自筹 |  |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | 100% |  |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 本项目全过程工程咨询服务，包括： 勘察服务：完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（包括但不限于初勘、详勘），提交合格的勘察报告（含配合勘察报告审查机构审查完毕）及相关后续服务工作。 设计咨询服务：自方案设计阶段起，根据建设工程的特征，按质量、投资、进度的要求，对设计工作进行全过程（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工阶段）的监督及管理，并对各阶段各专业设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具咨询报告。 工程监理服务：包括但不限于从施工准备阶段开始，经施工阶段、保修阶段至缺陷责任期结束的全过程监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等； BIM技术服务：自初步设计阶段起，根据建设工程的特质，依据初步设计、施工图设计等图纸及相关建设过程中的变更情况，分阶段编制及完善BIM的建模工作，并负责通过BIM模式实时监管项目的设计落实情况、引导项目施工等；至竣工交付期，需同时交付BIM竣工模型。 招标代理服务：负责组织平江县第一人民医院整体搬迁项目后续相关招标代理服务工作（含设计采购施工EPC招标、项目管理招标、造价咨询服务招标等）。 注：本项目除勘察服务范围为总用地面积范围，其余的服务范围均为一期工程范围。 |  |
| 1.3.2 |  | 计划服务期 |  | 总服务期暂定60个月，以合同签订之日开始计算。 |  |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 达到国家现行合格标准。 |  |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 具有独立法人资格（允许联合体投标，联合体各成员均须具有独立法人资格）；资质条件： 须同时具有下列三项资质； 1）须具有建设行政主管部门核发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质； 2）建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质或工程设计综合甲级资质； 3）建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质； 财务要求：提供2016-2019年任意连续三个年度无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表），成立不足三年的单位提供银行资信证明。 类似工程业绩要求：投标人近三年（以递交投标文件截止时间前36个月为有效）至少承担过设计、勘察、监理各一个且单项合同建筑面积不小于70000平方米的公共建筑项目入围业绩； 信誉要求：企业近三年没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。 项目负责人：拟任项目负责人具有国家注册监理工程师证书，不得由拟任监理、设计咨询、勘察负责人兼任，注册单位须与投标人单位名称一致。 其他要求： 湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘中介服务登记证（处于有效期内）。 |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受 联合体投标 |  | 接受，联合体投标的，应满足下列要求： 本项目接受具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级资质 资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员家数须不超过 3 家。联合体各方须签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字或盖法定代表人章并加盖企业法人公章。 |  |
| 1.4.3 |  | 限制投标的情形 |  | 除投标人不得存在的11种情形之一外，投标人也不得存在下列情形之一： （1）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （2）近3年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的； （3）投标人与招标人相互参股或相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 |  |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  | 不组织，由投标人自行踏勘，由此造成的一切后果由投标人自行承担。 |  |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开。 |  |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | 招标人不组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间10日前将疑问以电子邮件的方式发至招标文件中指定邮箱（hnzb4@126.com）。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称。 |  |
| 1.10.3 |  | 招标人 澄清的时间 |  | 澄清答疑采用网上发布方式。招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，于投标截止时间15日前（澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的）或3日前（澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的）在湖南省招标投标监管网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |  |
| 1.11 |  | 分包 |  | 本服务合同禁止转包，中标人可分包招投标代理服务内容。 |  |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 |  | 补遗、澄清、修改通知书（如有）。 |  |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人若对招标文件有任何疑问的，应在投标截止时间10日前将疑问以电子邮件的方式发至招标文件中指定邮箱。 |  |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 |  | 2020 年05月 29日 09 时00分 注：若有补遗文件修改的，以补遗文件中确定的时间为准。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 投标截止时间15日前。 |  |
| 2.3 |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在投标截止时间15天前，招标人可以对招标文件进行修改补充，补充通知以书面形式发布，补充通知作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。 投标单位自行下载和阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。 |  |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 |  | 开标时要求提交的证书及证明原件如下： （1）营业执照副本； （2）资质等级证书副本；（若为联合体投标，联合体各方均需提供，资质证书原件或根据湘建监督[2016]111号文件要求提供复印件） （3）湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（提供“湖南省住房和城乡建设网”查询的省外企业入湘信息登记明细表加盖单位公章）或具有入湘服务登记证（处于有效期内）；（仅省外企业提供）； （4）拟任项目负责人、监理负责人、设计负责人、勘察负责人注册证书以及近1年任意连续6个月的养老保险证明； （5）企业基本户开户许可证以及投标保证金银行进账单或保函（联合体主体单位提供）； （6）省外监理企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址；省外监理企业提供监理负责人无在建工程官方查询网站及查询结果，同时，省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供现场监理部关键岗位人员无在监工程证明或官方查询网址及查询结果。 （7）法定代表人参加开标的提供法定代表人身份证明原件（必须有法定代表人签字并加盖单位公章）及本人身份证复印件或委托代理人参加开标的提供法定代表人身份证明原件（必须有法定代表人签字并加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（必须有法定代表人和委托代理人签字并加盖单位公章）及代理人本人身份证复印件； （8）联合体协议书（联合体投标提供） （9）入围业绩证明资料（入围业绩必须提供所有原件核验，否则该业绩不予认可,做废标处理，设计与勘察入围业绩以中标通知书或合同为依据，监理入围业绩以中标通知书或合同或监理业务手册为依据，入围业绩时间以提供证明资料中的时间为准，如果一个项目同时提供多个证明资料，则以最后一个时间为准）； （10）招标文件第三章评标办法中所需提供的相关证件或证明材料原件，未提供原件的不予计分，但不作废标处理。 说明： 如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。 以上要求提供的证件中，若为联合体投标的，其中（1）（2）（3）（9）要求“联合体各方”都应提供，其他根据实际情况提供。 投标人应将以上原件装入密封袋内单独提交，原件需列详细清单。业绩证明原件装入原件文件袋内与投标文件一同提交。 （11）监理项目部关键岗位人员证书原件按投标人实际配备的监理项目部岗位人员核查，但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。 |  |
| 3.2.1 |  | 投标报价 |  | 1、本项目投标报价取费基准： （1）本项目取费基数暂按100000万元计算，投标报价取费基准是指本项目设计咨询服务费、勘察服务费、监理服务费、BIM技术服务费等各项费用，其中各项取费基准分别为：设计咨询服务费为设计费的10%，设计费、勘察费按照计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》、以平江县财政投资评审中心出具的勘察费和设计费作为上限；监理服务费按发改价格【2007】670号文进行计算、以平江县财政投资评审中心出具的监理服务费作为上限；BIM技术服务费按照《湖南省建设项目建筑信息模型BIM技术服务计费参考依据（试行）》（湘建价【2018】237号）按建筑面积（暂按176261㎡）计算，以平江县财政投资评审中心出具的BIM技术服务费作为上限。 2、投标报价方式 （1）本项目投标报价方式采用折扣率报价，本项目投标报价是指各投标人在上述总价上限值基础上的折扣率。 （2）本项目只允许一个折扣率报价（ %），不允许出现设计咨询服务费、勘察服务费、监理服务费、BIM服务费的折扣率报价不一致的情况，否则，投标报价无效，按废标处理。（折扣率说明：例如，原标价为100元的服务，实际投标报价是80元，折扣率=80元/100元=80%。） 3、投标报价总价上限值： 本项目总价上限值取费基数暂按100000万元计算，建筑面积暂按177000㎡计算，平江县财政投资评审中心以平财备（2020）F065号文批复，本项目招标总价控制价暂定为1708.03万元（本招标控制价不含后续招标代理服务费），投标人在此暂定招标控制价基础上报折扣率，折扣率上限值为100%。超过折扣率上限值的投标报价为无效投标报价，按废标处理。 4、结算说明 （1）设计咨询服务费=最终设计服务费结算价格×10%×投标报价折扣率。最终设计费以平江县财政投资评审中心按照计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》、平财备（2020）F065号文及投标报价折扣率审定的设计费结算为准。 （2）勘察服务费=最终勘察服务费结算价格×投标报价折扣率。最终勘察费以平江县财政投资评审中心按照计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》、平财备（2020）F065号文及投标报价折扣率审定的勘察费结算为准。 （3）监理服务结算费用=最终监理服务费结算价格×投标报价折扣率，最终监理费结算价格相关参数按照发改价格〔2007〕670号文、平财备（2020）F065号文及投标报价折扣率审定的监理费结算为准。 （4）BIM服务计算费用=最终BIM服务费结算价格×投标报价折扣率。最终BIM服务费以平江县财政投资评审中心按照《湖南省建设项目建筑信息模型BIM技术服务计费参考依据（试行）》（湘建价【2018】237号）、平财备（2020）F065号文及投标报价折扣率审定的BIM费结算为准。 （5）后续招标代理服务费结算费用由后续项目中标人支付，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文标准计取。 （如以上收费文件有所调整则按最新文件执行） |  |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 90 日历天（从投标截止之日算起） 注:不能在投标有效期内完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期；没有通知的，视为自动(不需通知)延长所有投标人的投标有效期至完成评标和定标工作。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；没有拒绝延长投标有效期的投标人自动延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。 |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  | 详见招标公告 |  |
| 3.4.3 |  | 投标保证金的退还 |  | 非中标候选人投标保证金将在发放中标通知书后的5个工作日内无息退还到各投标人保证金支付账户，中标人及中标候选人投标保证金将在中标人与招标人签订合同后的5个工作日内无息退还到各投标人保证金支付账户。 |  |
| 3.4.4 |  | 投标保证金不予退还的情形 |  | 投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的； （3）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的； （4）法律法规规定不予退还的其他情形。 |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 |  | 提供2016-2019年任意连续三个年度无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表），成立不足三年的单位提供银行资信证明。 |  |
| 3.5.3 |  | 近年类似项目的年份要求 |  | 近 三 年（以递交投标文件截止时间前36个月为有效） |  |
| 3.5.4 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 不提供 |  |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |  |
| 3.7.1 |  | 投标文件格式 |  | （1）投标人不得对招标文件格式中的实质性内容进行删减或修改。（注解除外） （2）投标人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （4）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应否决其投标。 （5）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求投标人提供原件核验。 |  |
| 3.7.3 |  | 签字、 盖章要求 |  | （1）所有要求授权委托人签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求投标人盖单位章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效标书。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字或盖章的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字或盖章；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字或盖章。 （4）投标文件若有修改，修改处应由投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。 （5）投标文件中提供的证明材料： 应统一由投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）盖单位章。 （6）联合体投标的，投标文件明确要求签字盖章的内容中，投标文件中除投标文件真实性和不存在限制投标情形声明、法定代表人身份证明、联合体协议书、联合体授权委托书由联合体成员单位各自完成签字或盖章外，其余签字或盖章均由联合体牵头人完成。 |  |
| 3.7.4 |  | 投标文件份数 |  | （1）投标人应提供投标文件一份正本， 3 份副本， 1 份电子文档（U盘） （2）投标文件副本可由其正本复制（盖章后复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。电子文档应与投标文件一起密封。 （3）中标人需在领取中标通知书时另向招标人提供 / 份投标文件纸质复印件。 |  |
| 3.7.5 |  | 装订要求 |  | （1）投标文件应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 （2）若同一册的内容较多，可装订成若干分册， 宜在封面标明次序及册数。 |  |
| 4.1.1 |  | 投标文件的包装和密封 |  | （1）投标文件的正本、副本和电子文档均应密封完好(包装及密封形式不限)，封口处至少应加盖投标人（或联合体牵头人）单位章。 （2）若投标人投标文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，招标人及招标代理机构概不负责。 |  |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 |  | 招标人名称： 投标人名称： (项目名称) 投标文件 在 2020 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.1 |  | 递交投标文件 |  | 投标人应在本投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间之前递交投标文件。 递交投标文件的同时，投标人需单独提交以下资料供招标人查验： 法定代表人身份证明原件及本人身份证原件或法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及代理人本人身份证原件。 |  |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  | 湖南省公共资源交易中心开标室（地址：湖南省长沙市雨花区万家丽南路二段29号，具体开标室见一楼大厅电子显示屏） |  |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 |  | 否。 |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | 密封情况检查：未按招标文件投标人须知前附表4.1.1条要求密封的投标文件招标人或招标代理机构将予以拒收,开标时各投标人不再对密封情况进行检查。 开标程序：（1）开标顺序：不分递交先后顺序随机开启。 （2）唱标完成后，招标人或招标代理机构按要求填写开标记录表，转入评标阶段。如投标人未对开标记录表进行签字确认，则视为对开标程序和结果无异议。 注：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 |  |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，评标专家5人。 评标专家确定方式： 在湖南省综合评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.3 |  | 评标办法 |  | 综合评估法。 |  |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否,推荐的中标候选人数：1-3名。 如果中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |
| 7.3.1 |  | 履约担保 |  | 不提交。 |  |
| 7.4.3 |  | 签订合同 |  | 合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 |  |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 |  | 编页码 |  | 不作统一要求，投标人自定。 |  |
| 10.2 |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，任何有选择和保留的报价将不予接受。 |  |
| 10.3 |  | 低于成本报价 |  | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应进行是否低于成本报价的评审，评审标准为： 对低于所有有效投标人投标报价算术平均值92% 的投标报价启动成本评审工作，以判别投标人的投标报价是否低于其成本。 评标委员会的询问以书面形式进行，投标人对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。 具有以下情况之一的，应认定该投标人以低于成本报价竞争，被判定为低于成本竞标的投标报价，评标委员会应否决其投标： ①认为投标人投标报价不可行的； ②投标人对评标委员会提出的询问不能说明理由或评标委员会经评审认为其理由不能成立的； ③投标人对评标委员会提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权的代理人签字的。 对于满足低于成本评审标准的投标报价，报价评审组经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。 评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |  |
| 10.4 |  | 投标文件的真实性要求 |  | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将依法取消中标候选人或中标资格，并上报有关行政监督部门。 |  |
| 10.5 |  | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 |  | （1）招标人发出的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）与招投标行政监督备案的招标文件不一致的，以备案的招标文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）不作为评标的依据。 （2）招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 （3）招标人自行编写的内容由招标人（招标代理机构）解释。 |  |
| 10.6 |  | 知识产权 |  | 构成本招标文件各组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.7 |  | 特别注意 |  | 如本 投标人对招标人（招标代理机构）发出的招标文件内容有异议的，请于开标三个工作日前向招投标监管部门提出。 |  |
|  |  |  | 评标 结束后，在确定中标人前，招标人(项目法人)有权对所有中标候选人提供的资格审查资料及其他资料进行核实，如发现有挂靠资质投标、围标串标、提供虚假资料等情况，将对其予以取消中标候选人资格，并报告行政主管部门予以查处。 |  |  |
|  |  |  | 招标 文件投标人须知前附表所述内容与招标文件投标人须知正文部分所述内容不一致或招标文件投标人须知正文部分中表述不明时，以投标人须知前附表的所述内容为准。 |  |  |
| 10.8 |  | 投标方案补偿 |  | 1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，投标人参加投标预备会、自行组织现场踏勘、编制投标文件与递交投标文件、开标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任（招标人明确给予的补偿费用除外），投标文件也不予退还。 2、招标人对所有投标人均不予补偿。 |  |
| 10.9 |  | 投资节约奖励 |  | 无 |  |
| 10.10 |  | 建设工程交易服务费和招标代理服务费 |  | （1）本项目交易服务费由中标人全额支付，中标人在领取中标通知书前，须到湖南省公共资源交易中心办理交费手续，收费标准按湘发改价费[2019]366号文件规定执行。 （2）本项目招标代理服务费约定由中标人支付，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文标准计取。 |  |
| 10.11 |  | 中标公示 |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《湖南省招投标监管网》、《湖南省公共资源交易中心网（官网）》予以公示，公示期3个工作日。 |  |
| 10.12 |  | 监督 |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受平江县建设工程招标投标管理办公室依法实施的监督。 |  |
| 10.13 |  | 其他 |  | 现场监理部关键岗位人员数量不得低于湘建建〔2015〕57号文件规定的最低配备标准，即至少总监理工程师1人、专业监理工程师 3 人、监理员 6 人。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划服务期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目招标范围工作的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）类似工程业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程该标段提供招标代理服务的；

(3)为本项目前期准备提供设计服务的，但设计施工总承包除外。

（4）为本工程的代建人；

（5）与本工程的代建人、前期设计单位或该标段招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本工程的代建人、前期设计单位或该标段招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本工程的代建人、前期设计单位或该标段招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或重大安全、质量事故的或因严重违约被解除合同的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性全过程工程咨询服务工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性全过程工程咨询服务工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

详见投标人须知前附表

2.3 招标文件的修改

详见投标人须知前附表

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括的内容见“第六章 投标文件格式”内容。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件无须提供联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3投标保证金的退还要求详见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，违规违纪行为导致招标无法顺利进行。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件或扫描件。

3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年类似项目情况表”：具体要求以投标人须知前附表为准。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况” 不提供。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质文本和电子文档应密封完好(纸质投标文件与电子文档密封在一起)，包装方式不限，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及注册建筑师、主导专业工程师、监理工程师、造价工程师、咨询工程师等有关技术、经济方面的专家组成。评标委员会主任一般由建筑师或主导专业工程师担任。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书一致，如为联合体，则联合体各方均需满足。 |  |  |
|  |  | 签字、盖章要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3 项要求 |  |  |
|  |  | 投标文件份数 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.4 项要求 |  |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1 项要求 |  |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知前附表”第10.2款要求 |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |  | 具有有效的营业执照（联合体投标的联合体各方均须提供营业执照） |  |  |
|  |  | 资质条件 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  | 财务要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  | 类似工程业绩要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  | 联合体 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.2 项规定 |  |  |
|  |  | 投标要求 |  |  | 不存在第三章第3.1.2项任何一种情形之一 |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 招标范围 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1 项规定 |  |  |
|  |  | 服务期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2 项规定 |  |  |
|  |  | 质量要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3 项规定 |  |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1 项规定 |  |  |
|  |  | 投标报价 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.1 项规定 |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 低于成本评审标准 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应进行是否低于成本报价的评审，评审标准为： 对低于所有有效投标人投标报价算术平均值92% 的投标报价启动成本评审工作，以判别投标人的投标报价是否低于其成本。 评标委员会的询问以书面形式进行，投标人对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。 具有以下情况之一的，应认定该投标人以低于成本报价竞争，被判定为低于成本竞标的投标报价，评标委员会应否决其投标： ①认为投标人投标报价不可行的。 ②投标人对评标委员会提出的询问不能说明理由或评标委员会经评审认为其理由不成立的。 ③投标人对评标委员会提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权的代理人签字的。 对于满足低于成本评审标准的投标报价，报价评审组经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。 评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 以上评审不通过，则视为低于成本评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100 分) |  |  |  | 企业综合实力： 20 分（分值：10-20分） 企业类似业绩： 20 分（分值：10-20分） 项目管理人员： 20 分（分值：10-20分） 全过程工程咨询实施大纲： 30 分（分值：10-30分） 投标报价： 10 分（分值：10-20分） |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  |  |  | 采用所有有效投标报价（经初步评审合格且不低于成本的投标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为：S（评标基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的投标报价，n为通过初步评审的投标人数量。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  |  |  | 偏差率=100% × ︱（有效投标报价 -评标基准价）︱/评标基准价 |  |
| 2.2.4（1） |  | 企业综合实力评分标准（共20分） | 注册资本 （5分） |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人 注册资本在2000万元（含）～3000万元（不含）的计1分；注册资本在3000万元（含）～5000万元（不含）的计2分；注册资本在5000万元（含）～10000万元（不含）的计3分；注册资本在10000万元（含）～20000万元（不含）的计4分；注册资本在20000万元以上（含）的计5分。 否则不计分。 |  |
|  |  |  | 企业综合资质（共3分） |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人具有： - 建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质，计1分； - 房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质，并同时具有人民防空工程建设监理乙级及以上资质，计1分； - 工程勘察甲级及以上资质，计1分； 本项最高计3分。 |  |
|  |  |  | 单位诚信等级及实力 （共3分） |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人具有： - 工程咨询单位甲级资信证书，计1分，否则计0分； - 获得省级及以上监理企业诚信等级（最新年度）AAA级计1分，否则计0分。 - 高新技术企业证书的计1分，否则计0分。 本项最高计3分。 |  |
|  |  |  | 单位信誉（共6分） |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人近三年设计项目（公用建筑）获得省级及以上优秀工程勘察设计类奖项的，每项计1分，累计最高计3分。 非联合体投标人或联合体牵头人近三年监理项目的获得鲁班奖或国家优质工程奖的每个得1分，最高计1分。 非联合体投标人或联合体牵头人近三年BIM技术服务项目（公用建筑）获得省级行政主管部门及以上颁发的BIM应用奖的，每个得1分，累计最高计2分。 时间以获奖证书载明的时间为准。 |  |
|  |  |  | 管理体系认证（共3分） |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人具有：本项最高计3分。 - IS09001质量管理体系认证计1分； - OHSAS18001职业健康安全管理体系认证计1分； - ISO14001环境管理体系认证计1分； |  |
|  |  | 注：所有的加分证明材料均需提供原件，并在投标文件中提供相应的复印件，否则不予计分。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |
| 2.2.4（2） |  | 企业类似业绩评分标准（共20分） | 全过程工程咨询类似业绩（6分） |  |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人具有公共建筑（医院类）全过程工程咨询业绩，证明材料以中标通知书或合同协议书为准。每项计3分，最多计6分。 |
|  |  |  | 监理类业绩 （共2分） |  |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人具有总建筑面积不少于11万平米公共建筑（医院类）监理业绩。证明材料以中标通知书或合同协议书或监理业务手册为准。每项计2分，最多计2分。 |
|  |  |  | 设计类业绩 （共6分） |  |  |  | 非联合体投标人或联合体牵头人具有总建筑面积不少于11万平米公共建筑（医院类）设计业绩。证明材料以中标通知书或合同协议书为准。每项计2分，最高计6分。 |
|  |  |  | 勘察类业绩 （共2分） |  |  |  | 非联合体投标人或联合体成员具有总建筑面积不少于11万平米公共建筑勘察业绩。证明材料以中标通知书或勘察合同协议书为准。每项计2分，最多计2分。 |
|  |  |  | BIM技术类业绩 （共4分） |  |  |  | 非联合体投标人或联合体成员具有总建筑面积不少于11万平米公共建筑BIM业绩。证明材料以中标通知书或BIM技术服务合同协议书时间为准。每项计2分，最多计4分。 |
|  |  |  | 注：（1）全过程工程咨询类似业绩证明材料以中标通知书或合同协议书为准。 - 设计、勘察、BIM类似业绩证明材料为中标通知书或合同协议书。 （3）监理类似业绩证明材料以中标通知书或合同协议书或监理业务手册为准。 （4）企业类似业绩的证明材料均无法体现出所要求的建设规模或技术经济指标，则投标人还需提供建设单位盖章确认的其建设规模或技术经济指标或业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件中。 （5）类似业绩有效的时限为：近3年（以递交投标文件截止时间前36个月为有效），以提供的证明资料中的时间为准，如果一个项目同时提供多个证明资料，以最后一个时间为准。 （6）所有的类似业绩加分证明材料均需提供原件，并在投标文件中提供相应的复印件，否则不予计分。 |  |  |  |  |
| 2.2.4（3） |  | 项目管理机构评分标准（共20分） | 项目负责人 （共6分） | 任职资格 （共4分） |  |  | 除具有国家注册监理工程师证书外，并具有高级工程师及以上证书的计2分，具有国家一级注册建造师证书的计1分，具有一级注册结构工程师的计1分，累计最高计4分。 |
|  |  |  |  | 类似业绩 （共2分） |  |  | 近三年具备公共建筑医院类全过程工程咨询项目类似业绩经验，每项计1分，累计最高计2分。 |
|  |  |  | 监理负责人 （共3分） | 任职资格 （共2分） |  |  | 除具有国家注册监理工程师证书外，并具有高级工程师及以上证书的计2分，累计最高计2分。 |
|  |  |  |  | 类似业绩 （共1分） |  |  | 近三年具备一个总建筑面积不少于11万平米的公共建筑医院类监理项目业绩经验计1分，累计最高计1分。 |
|  |  |  | 设计咨询负责人（共5分） | 任职资格 （共3分） |  |  | 除具有国家壹级注册建筑师证书外，并具有高级工程师及以上证书的计2分，具有其他注册证书（一级注册建造师或注册监理工程师或注册规划师等）计1分。本项累计最高计3分。 |
|  |  |  |  | 类似业绩 （共2分） |  |  | 近三年具备一个不少于11万平米医院类设计项目业绩经验计1分，累计最高计2分。 |
|  |  |  | 勘察负责人 （共3分） | 任职资格 （共2分） |  |  | 除具有国家注册岩土工程师证书外，并具有高级工程师及以上证书计2分，累计最高计2分。 |
|  |  |  |  | 类似业绩 （共1分） |  |  | 近三年具备一个不少于11万平米的公共建筑工程勘察业绩经验计1分，累计最高计1分。 |
|  |  |  | BIM负责人（共3分） | 任职资格 （共2分） |  |  | 除具有全国BIM技能二级证书外，并具有高级工程师及以上证书计2分，累计最高计2分。 |
|  |  |  |  | 类似业绩 （共1分） |  |  | 近三年具备一个不少于11万平米的公共建筑BIM技术服务业绩经验计1分，累计最高计1分。 |
|  |  | 注： （1）全过程工程咨询类似业绩证明材料以中标通知书或合同协议书为准。 （2）设计、勘察、BIM类似业绩证明材料为中标通知书或合同协议书。 （3）监理类似业绩证明材料以中标通知书或合同协议书或监理业务手册为准。 （4）负责人类似业绩的证明材料均无法体现出所要求的建设规模或技术经济指标，则投标人还需提供建设单位盖章确认的其建设规模或技术经济指标或业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件中。 （5）类似业绩有效的时限为：近3年（以递交投标文件截止时间前36个月为有效），以提供的证明资料中的时间为准，如果一个项目同时提供多个证明资料，以最后一个时间为准。 （6）所有的类似业绩加分证明材料均需提供原件，并在投标文件中提供相应的复印件，否则不予计分。以上相关人员业绩如果证明材料中不能体现名字的夜不予计分。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（4） |  | 全过程工程咨询实施大纲评分标准（共30分） | 进度管控（共3分） |  |  | 对进度管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 信息管控（共3分） |  |  | 对综合信息管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 安全管控（共3分） |  |  | 对安全管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 质量管控（共3分） |  |  | 对质量管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 技术管理（共3分） |  |  | 对技术管理工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 人员管理（共3分） |  |  | 结合技术标准和服务要求，对人员配备方案、人员管理的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 重难点分析（共3分） |  |  | 对实施全过程工程咨询服务工作的重难点及应对措施的有效性、针对性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 风险管理（共3分） |  |  | 对风险管理体系的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 合同管理（共3分） |  |  | 对合同管理制度的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  |  | 投资管理（共3分） |  |  | 对投资管控方案、财务管理制度的合理性、科学性评分；评价为好计3分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
| 2.2.4（6） |  | 投标报价评分标准（10分） | 偏差率 |  |  | 以基准价为准，有效投标报价等于基准价的得满分；有效投标报价低于基准价的，每低1%扣 0.2 分；有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣 0.2分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。 |  |
| 2.3 |  | 推荐中标候选人 |  |  |  | 1、评标委员会按得分由高至低的顺序依次推荐前1-3名为中标候选人，并注明排名顺序。本项目招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。 2、采用综合评分法，若投标人得分相同时，以全过程工程咨询实施大纲得分高的原则确定中标人。 |  |
| 2.4 |  | 补充说明 |  |  |  | 1、评标委员会经评审否决不合格投标后，因有效投标（指经过全部评审而未被否决的投标，下同）不足三个的，须判断投标是否具有竞争性，投标是否具有竞争性应从 投标人实力、信誉、技术方案和投标报价等方面认定。评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |

注：评标办法前附表内容和评标办法须知不一致的，以评标办法前附表为准。

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按照本章“评标办法前附表”第2.3款要求确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 低于成本评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）企业综合实力：见评标办法前附表；

（2）企业类似业绩：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构：见评标办法前附表；

（4）全过程工程咨询实施大纲：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表；

（6）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）企业综合实力评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业类似业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（4）全过程工程咨询实施大纲评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素；

(6）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件要求的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（1）按本章第2.2.4(1）目规定的评分标准对企业综合实力计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4(2）目规定的评分标准对企业类似业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4(3）目规定的评分标准对项目管理机构计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4(4）目规定的评分标准对全过程工程咨询实施大纲计算出得分D ；

（5）按本章第2.2.4(5）目规定的评分标准对其他评分因素计算出得分E；

（6）按本章第2.2.4(6）目规定的评分标准对投标报价计算出得分F 。

投标人得分= A + B + C + D + E + F 。

3.2.2在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应按照本章“评标办法前附表”第2.1.4款进行是否低于成本报价的评审。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 评标专家在评审过程中，对认为需要投标人澄清、说明或补正的事项，应由评标委员会向投标人发出书面《评标专家向投标人质疑函》（详附件1.1）进行询问。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。

3.3.2如果评标专家对投标人提交的澄清、说明或补正依然存在疑问，评标专家可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应进一步澄清、说明或补正，直至评标专家认为全部疑问得到澄清和说明。

3.3.3在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4如果投标人未按要求及时提交《评标专家向投标人质疑函》（详附件1.1），其投标报价应予以否决。

#### 3.4 招标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会对认为需要招标人对招标文件进行解释、说明的事项，应由评标委员会向招标人发出书面《评标专家向招标人质疑函》（详附件1.2）进行询问。招标人的解释、说明应当采用书面形式，并由招标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。招标人的解释、说明应当合法、公平、公正，并不得改变招标文件的实质性内容。

3.4.2如果招标人未按要求提交《评标专家向招标人质疑函》，评标专家可拒绝评标或按不利于招标人的方式处理，招标人承担相应责任。

#### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

附表1：质疑用表

1.1评标专家向投标人质疑函

评标专家向投标人质疑函

投标人名称：                                            编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质 疑 问 题 | （项目名称） 标段招标评标委员会 年 月 日 时 分（北京时间） |  |
| 澄 清 内 容 | 投标人法定代表人或其授权代理人： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |  |
| 递交方式和时间 | 请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分（北京时间）前递交至 （详细地址）。 注：评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 |  |
| 结论 | 评标委员会： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |  |

注：1.有证明材料须书面附上。
  2.本表空白不够可以另行增加。

1.2评标专家向招标人质疑函

评标专家向招标人质疑函

招标人名称：                                           编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质 疑 问 题 | （项目名称） 标段招标评标委员会 年 月 日 时 分（北京时间） |  |
| 澄 清 内 容 | 招标人法定代表人或其授权代理人： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |  |
| 递交方式和时间 | 请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分（北京时间）前递交至 （详细地址）。 注：评标委员会在评标过程中，如要求招标人澄清或说明的，评标委员会要求招标人递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 评标委员会认为招标人的澄清或说明不够明确，应再次要求招标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求招标人再次递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 |  |
| 结论 | 评标委员会： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |  |

注：1.有证明材料须书面附上。
  2.本表空白不够可以另行增加。

附表2:否决投标函

否决投标函

工程名称：

| 投标人： |  |
| --- | --- |
| 否决原因 | 评标专家签字： |
| 投标人澄清 | 投标人法定代表人或授权人签字： |
| 评标委员会评判意见 | 评标专家签字： |
| 说明：将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 。 |  |

附表3：串通投标行为认定表

串通投标行为认定表

| 序号 | 评审内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 不同投标人的投件内容存在非正常一致的； |  |  |  |  |
| 2. | 不同投标人的投标文件有两处及以上错漏之处一致的； |  |  |  |  |
| 3. | 不同投标人的投标报价或者报价组成两处及以上出现异常一致的或呈规律性变化的； |  |  |  |  |
| 4. | 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的； |  |  |  |  |
| 5. | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |  |  |  |  |
| 6. | 不同投标人的投标文件相互混装的； |  |  |  |  |
| 7. | 不同投标人委托同一人投标的； |  |  |  |  |
| 8. | 不同投标人使用同一个人或者同一企业的资金交纳投标保证金的； |  |  |  |  |
| 9. | 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的（招标项目本身要求采用专有技术的除外）； |  |  |  |  |
| 10. | 招标人（招标代理人）组织投标人串通投标或者招标人（招标代理人）为投标人制作投标材料的； |  |  |  |  |
| 11. | 招标人（招标代理人）在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换标书，更换报价的； |  |  |  |  |
| 12. | 投标人与招标人（招标代理人）商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标人或者招标人额外补偿的； |  |  |  |  |
| 13. | 招标人（招标代理人）预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍的； |  |  |  |  |
| 14. | 其他围标串标情形。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

说明：本表为评标报告组成部分，请评标委员会根据投标文件如实填写“无”或“有”，如“有”请说明具体情况。有以上情形之一的，应认定为串通投标。若评标委员会发现投标人在投标过程中有串标、围标行为的，应及时以书面形式向行政监管部门报告。

评标专家签字：

# 第四章 合同条款及格式

合同编号：

平江县第一人民医院整体搬迁项目全过程工程咨询合同

发包人：

咨询人：

年    月

### 第一部分 合同协议书

发包人：

咨询人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》【（2017）19号文】及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平江县第一人民医院整体搬迁项目（项目名称）全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：平江县第一人民医院整体搬迁项目全过程工程咨询。

2.工程地点：

3.工程概况：。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围：平江县第一人民医院整体搬迁项目的全过程工程咨询服务。

2.全过程工程咨询服务内容：包括设计咨询服务、勘察服务、监理服务、BIM技术服务、招投标代理服务等。

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：     ，以招标人签发的书面通知开始计算。

计划开始服务日期：     年   月   日。

计划完成服务日期：     年   月   日。

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定折扣率合同；

2.签约合同价为：

人民币（大写）         元（¥           元）。

五、发包人代表与咨询人项目负责人

发包人代表：                                    。

咨询人项目负责人：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的相关资料（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在平江县第一人民医院签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 叁 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 贰 份，咨询人执正本 贰 份、副本 肆 份。

发包人：  （盖章）             咨询人：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

时  间：      年  月  日          时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）咨询人。

1.1.2.2 发包人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：是指与发包人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定针对本项目全过程工程咨询服务在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为发包人提供全工程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指咨询人根据发包人的委托，在合同约定服务期内提供的设计、勘察、BIN、监理、招投标代理等服务。基本服务费用包含在合同价格中。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指发包人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且发包人应当单独支付费用的服务。

1,1,3,4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，发包人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，发包人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经发包人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.3 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指发包人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，咨询人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，发包人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与咨询人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

发包人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由发包人承担由此增加的费用。

2.1.2 发包人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。

2.1.3 发包人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责本项目的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实发包人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因发包人不回复或回复不及时造成的损失由发包人承担。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 全过程工程咨询服务成果文件接收

发包人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

#### 3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终 止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向发包人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计负责人、勘察负责人、总监理工程师、现场负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知发包人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为发包人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.4.2 全过程工程咨询服务分包的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向发包人承担连带责任。

3.4.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 发包人提供的资料

##### 4.1 发包人提供的资料

发包人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，发包人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与发包人另行协商相应服务费用及服务期。

#### 5. 全过程工程咨询服务的要求

5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术经济指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经发包人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术经济指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致变更主要技术经济指标控制值的，发包人承担相应责任。

##### 5.1.2 对咨询人的要求

##### 5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现发包人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术经济指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术经济指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

##### 5.2 全过程工程咨询服务保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

5.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

##### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

5.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.3.3 因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由发包人承担。

#### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经发包人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，发包人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向发包人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意咨询人提交的修订的进度计划。

##### 6.2 全过程工程咨询服务期的开始

发包人应按照法律规定获得所需的许可。发包人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到发包人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，发包人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果发包人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被发包人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

##### 6.4 暂停服务

6.4.1 发包人原因引起的暂停服务

因发包人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，发包人应及时下达暂停服务指示，发包人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有发包人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，发包人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

6.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，发包人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，发包人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

##### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

6.5.1 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，发包人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向发包人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付建议书的，发包人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由发包人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

6.5.2 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

#### 7. 全过程工程咨询服务成果文件交付

7.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

7.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单。

#### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

发包人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据发包人的书面说明，进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获发包人同意。

8.2 如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，咨询人应根据新提出的发包人要求修改咨询人的成果文件，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向发包人提交成果文件，有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向发包人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及发包人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由发包人承担。

8.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

##### 发包人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

##### （1）全过程工程咨询基本服务费用；

##### （2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的咨询人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以固定总价进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和咨询人均有权提出修正申请。经发包人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

#### 11.变更与索赔

11.1 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求进行变更。

11.2 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，发包人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由发包人承担。

11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向发包人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因发包人提供的资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，发包人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由发包人与咨询人另行协商确定。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知发包人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内发包人支付相应费用的，咨询人应及时根据发包人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

14.1.3本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付全过程工程咨询服务费。

14.1.4 发包人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

##### 14.2 咨询人违约责任

14.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或咨询人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

14.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，发包人有权要求咨询人解除未经发包人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 未经发包人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）发包人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

##### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和咨询人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：所有双方签署的补充协议。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：/ 。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：/ 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/ ；

提供国外技术标准的名称：/ ；

提供国外技术标准的份数：/ ；

提供国外技术标准的时间：/ ；

提供国外技术标准的费用承担：/ 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和咨询人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与咨询人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                                ；

咨询人指定的接收人为：                            ；

咨询人指定的联系电话及传真号码：                      ；

咨询人指定的电子邮箱：                                。

##### 1.8 保密

保密期限： 另行协商 。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.4 发包人其他义务： / 。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                      。

发包人更换发包人代表的，应当提前 5 天书面通知咨询人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 5 天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 咨询人其他义务：（1）咨询人应负责项目参与各方的组织、协调、管理工作，负责解决发生在施工范围内及与参与各方之间的有关矛盾与问题。施工过程中负责项目建设环境和安全稳定的组织和协调并制定突发事件应急处理预案。

（2）咨询人对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备等，有权通知施工及参与方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和有安全隐患的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到咨询人批准并经下达复工令后才能复工。

（3）咨询人应按成果文件提交的要求，按月向委托人提交全过程工程咨询服务合同履行情况报表及施工合同情况报表。

（4）……

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下： 另行协商 。

3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

咨询人擅自更换项目负责人的违约责任： 向委托人支付违约金人民币5000元/次的经济处罚 。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 每延迟一天向委托人支付违约金人民币2000元/天的经济处罚 。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限5天 。

3.3.3 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任： / 。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

/

3.4.2 其他关于分包的约定：    /     。

3.4.3 咨询人向发包人提交有关分包人资料包括： / 。

3.4.4 分包服务费支付方式：  / 。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式： 发包人向联合体牵头人支付 。

#### 5. 全过程工程咨询服务的要求

##### 5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：     /           。

5.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：         /           。

5.1.2.4 主要技术经济指标控制值及比例：                /            。

##### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：      /          。

#### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：  接到中标通知书后的7天内   。

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：施工图设计的完成时间、报批报建的完成时间、工程开竣工时间 。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

发包人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5天 。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

6.4 因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：      /        。

咨询人应在发生进度延误的情形后 7 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 7 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

6.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：           /        。

#### 7. 全过程工程咨询服务成果文件交付

7.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

7.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单。

#### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 发包人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过10天。

8.2 发包人在审查同意咨询人的成果文件后 3 天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按发包人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 办公室2间及休息室1间。

9.2 施工现场配合服务的其他要求： 根据现场实际情况另行协商 。

#### 10. 合同价款与支付

10.1 合同价格形式

其他价格形式： 综合折扣率报价 。

10.2 合同进度支付方式

详见本合同附件6全过程工程咨询服务费明细及支付方式。

10.3 定金或预付款

本项目不适用。

10.4 合同价格结算方式和支付方式

详见本合同附件6全过程工程咨询服务费明细及支付方式。

10.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

#### 11.变更与索赔

咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

咨询人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明咨询人要求的书面声明。

发包人应在接到咨询人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

#### 12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括： 另行协商 ，并使其于合同责任期内保持有效。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 咨询人 。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经咨询人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

本合同签订时，未包含任何专利、专有技术的使用费；其后如有发生，则由发包人全部承担 。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，发包人应支付咨询人的违约金： 另行协商 。

14.1.2 发包人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金： 另行协商 。

14.2 咨询人违约责任

14.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付发包人的违约金： 另行协商 。

14.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金： 另行协商 。

14.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：   另行协商 。

14.2.4咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 另行协商 。

14.2.5 咨询人未经发包人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：

另行协商 。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 另行协商 。

16. 合同解除

另行协商。

#### 17. 争议解决

另行协商。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

（1）投资节约奖励的约定：另行协商 。

（2）履约担保：另行协商 。

附件

附件1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件2：发包人向咨询人提交的有关资料及文件一览表

附件3：咨询人向发包人交付的全过程工程咨询服务成果文件目录

附件4：咨询人主要咨询人员表

附件5: 全过程工程咨询服务进度表

附件6: 全过程工程咨询服务费明细及支付方式

附件7: 全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法

附件1

全过程工程咨询服务范围与服务内容

一、本工程服务范围

1.1全过程咨询服务，包括：

勘察服务：完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（包括但不限于初勘、详勘），提交合格的勘察报告（含配合勘察报告审查机构审查完毕）及相关后续服务工作。

设计咨询服务：自方案设计阶段起，根据建设工程的特征，按质量、投资、进度的要求，对设计工作进行全过程（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工阶段）的监督及管理，并对各阶段各专业设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具咨询报告。

工程监理服务：包括但不限于从施工准备阶段开始，经施工阶段、保修阶段至缺陷责任期结束的全过程监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等；

BIM技术服务：自初步设计阶段起，根据建设工程的特质，依据初步设计、施工图设计等图纸及相关建设过程中的变更情况，分阶段编制及完善BIM的建模工作，并负责通过BIM模式实时监管项目的设计落实情况、引导项目施工等；至竣工交付期，需同时交付BIM竣工模型。

招标代理服务：负责组织平江县第一人民医院整体搬迁项目后续相关招标代理服务工作（含设计采购施工EPC招标、项目管理招标、造价咨询服务招标等）。

1.2 标段划分：1个标段。

1.3 本服务合同除招投标代理服务外，其他服务禁止转包、分包。

二、具体服务内容

详见技术标准和要求

附件2

发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项批复文件 | 1 | 中标通知书下达时提交 |  |
| 2 | 用地红线图 | 1 | 中标通知书下达时提交 |  |
| 3 | .... |  | .... |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

（发包人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3

咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目全过程进度计划表 | 4 | 中标通知书下达后7天内 |  |
| 2 | 初步设计、施工图设计咨询成果文件 | 3 |  | 包括施工图设计文件各专业评审意见表、设计评审会议纪要、设计变更审核意见表、优化意见及结果对比表、设计咨询服务效果考核表、考勤表等 |
| 3 | 工程监理成果文件 | 3 | 按照相关标准规范执行 | 包括监理规划、监理细则、旁站方案、监理通知单及回复、工作联系单、停复工令、会议纪要、监理月报、监理总结、质量评定报告等 |
| 4 | 工程勘察成果文件 | 3 | 收到相关前置资料后30天内 | 地质勘查报告 |
| 5 | BIM技术服务 | 1 | 收到相关前置资料后60天内 | BIM模型，交付竣工模型 |
| 6 | 招投标代理服务 | 1 | 按照相关标准规范执行 | 招标文件等资料 |

特别约定：

1、提供资料的完整性、准确性和时间须满足发包人的进度要求。承包人相关专业人员必须无条件配合发包人各个阶段审查工作。

2、如发包人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向咨询人支付工本费。

附件4

咨询人主要咨询人员表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

附件5

全过程工程咨询服务进度表

附件6

全过程工程咨询服务费明细及支付方式

一、全过程工程咨询服务费总额：设计咨询服务费+勘察咨询服务费+监理服务费+BIM技术服务费。

二、全过程工程咨询服务费总额构成：

1. 全过程工程咨询服务基本服务费用：固定总价：       万元

固定单价（    元/平方米或费率   %）

2. 全过程工程咨询服务其他服务费用：

3.合同签订前咨询人已完成工作的费用：

4.特别约定：

三、全过程工程咨询服务费结算方式

按平江县财政投资评审中心确定的各项服务费用×投标报价折扣率计算

四、全过程工程咨询服务费支付方式

另行协商。

五、全过程工程咨询服务延期服务费的计取和支付

1.全过程工程咨询服务延期服务费的约定： 全过程工程咨询服务期为六十个月。从合同签订之日起开始计算，如超过六十个月服务周期，发包人应向咨询人支付超期服务费，超期服务费按本咨询服务合同中未完成咨询服务的单项服务费用总价除以 60个月再乘以超期月份进行计算 。

2. 全过程工程咨询服务延期服务费的支付： 延期时间每满三个月支付一次 。

附件7

全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法

另行协商。

# 第五章  技术标准和要求

1、项目概况

本项目根据国家及地方关于医疗资源均衡配置的要求、平江县县城总体规划及平江县第一人民医院的实际情况，将平江县第一人民医院从现址即平江县城关镇北街431号，整体搬迁到平江县县城百花台东路与杨源路交汇的东北角地块（以下简称“新址”）。该地块占地面积约222000平方米。根据县域三级综合医院标准的要求和平江县发展的实际需求，工程分三期建设。一、二期总体规划，分期建设，其中一期建筑面积约177000平方米，二期建筑面积约145000平方米。三期预留医养(500床），建筑面积约35200平方米。

本报告为一期工程可行性研究报告，按编制病床1500张的规模、建筑面积约为177000平方米，包括综合医疗楼、行政科研楼、感染楼、肿瘤楼、单身宿舍、活动中心、辅助用房及地下室。

1.1.4项目投资

一期工程费用约100000万元，资金来源为申请国债资金2.4亿元，平江县县政府1亿元，其余均为自筹资金。

2、设计依据:

1.	平江县国土自然资源局关于本项目的规划设计条件书、规划依据图.

2.	《综合医院建设标准》建标[2008]164号

3.	《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

4.	《医院分级管理办法》

5.	《医疗业务用房及基本装备标准》

6.	《湖南省人民防空工程建设与维护管理规定》

7.	《湖南省贯彻落实〈“健康中国2030”规划纲要〉实施方案》

8.	国务院办公厅文件国办发〔2012〕33号《国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》

9.	用地红线图

10.其它与本工程相关的国家省市相关的规定、规范。

3、自然条件

3.1、场地条件

场地地势较为平坦;东西南北绝对标高在52.32~ 46.73之间。

3.2、气象条件

平江县气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。年平均气温16.8℃,常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8毫米，雨雪160天。年日照1731小时。

4、抗震设防烈度

本项目建筑按六度抗震设计。

5、设计咨询服务要求

1、主要工作内容包括：自方案设计阶段起，根据建设工程的特征，按质量、投资、进度的要求，对设计工作进行全过程（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段）的监督及管理，并对各阶段各专业设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具咨询报告。

2、根据本项目实际情况，设计阶段应根据项目特征至少安排（包括但不限于）建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通、动力、工程造价等有关咨询服务人员到达招标人指定地点参加图纸会审工作；施工阶段按招标人实际需要安排有关咨询服务人员到达招标人指定地点参加设计咨询有关工作，要求委派的设计咨询服务人员专业能力强、综合素质高，至少具有相关专业高级职称。

3、严格按照合同附件3约定，在规定的时间内提交设计咨询成果文件，包括不仅限于：施工图设计文件各专业评审意见表、设计评审会议纪要、设计变更审核意见表、优化意见及结果对比表、设计咨询服务效果考核表、考勤表等。

4、施工阶段保证设计咨询服务人员能够满足工程进展需要，紧急情况下，服务人员响应时间不得高于6小时。

6、工程勘察服务要求

1、对用地范围内地质条件进行勘察，为设计提供基础条件。

2、严格国家相关标准规范执行，并服从建设单位单位的管理要求。

3、严格按照合同附件3约定，在规定的时间内提交工程勘察成果文件。

- 工程监理服务要求

- 严格按照国家《监理规范要求》合相关标准规范执行，并服从建设单位关于监理单位的管理要求。

- 本项目要求委派专业能力强、综合素质高、类似工作经验丰富的工程监理服务人员，建设单位可根据本项目实际情况要求中标单位增派2-3名非主导专业的监理工程师。

- 严格按照合同附件3约定，在规定的时间内提交工程监理成果文件，包括不仅限于：监理规划、监理细则、旁站方案、监理通知单及回复、工作联系单、停复工令、会议纪要、监理月报、监理总结、质量评定报告等。

- BIM技术服务要求

自初步设计阶段起，根据建设工程的特质，依据初步设计、施工图设计等图纸及相关建设过程中的变更情况，分阶段编制及完善BIM的建模工作，并负责通过BIM模式实时监管项目的设计落实情况、引导项目施工等；至竣工交付期，需同时交付BIM竣工模型。

- 招标代理服务要求

根据招标人要求在保证符合法律法规的基础上按实完成招标人所委托的招标代理项目。

# 第六章  投标文件格式

平江县第一人民医院整体搬迁项目全过程工程咨询

投  标  文  件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月   日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、全过程工程咨询实施大纲

八、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）全过程工程咨询招标文件的全部内容，愿意以招标文件规定的收费标准的        %折扣率（即优惠    ％）报价（两个百分比相加等于1），按合同约定提供本项目全过程工程咨询服务，服务期为          ，质量达到                      。

2．我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同约定的工作内容。

（5）我方在此声明：我方近三年没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

（6）我方在此承诺：我方拟派往本项目的所有人员均为我单位人员（如为联合体，则拟派人员均为联合体各成员单位人员）。其他承诺：我方完全响应招标文件的要求，接受招标文件中的合同条款。

4．                                          （其他补充说明）。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月       日

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知前附表”第10.4项和其他有关规定承担责任。

单位名称：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月       日

注：若为联合体投标，需提供所有联合体各方的投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明。

（三）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |
| 5 | 投标有效期 | 天数: 日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 6 | 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 7 | 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |
| … |  |  |  |

### 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：             系                           （单位名称）的法定代表人（职务：            电话：                  ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件

单位名称：                           （ 盖单位章）

年       月       日

注：若为联合体投标，需提供所有联合体各方的法定代表人身份证明书。

### 三、授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）               （身份证号）

委托代理人：         （签字）               （身份证号）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的独立投标人适用。

三、授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                (联合体牵头人)的法定代表人，我       （姓名）系               （联合体成员一名称)的法定代表人，我       （姓名）系           ，……，现共同授权委托                         (联合体牵头人)的         (委托代理人)为我们所组成投标联合体参加     (项目名称)  全过程工程咨询投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至招标文件约定的“投标有效期”结束为止。

委托代理人无转委托权。

委托代理人姓名：

委托代理人：             (签字)

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件

联合体牵头人：                (盖单位章)

法定代表人：                (签字或盖章)

联合体成员单位一名称：                (盖单位章)

法定代表人： 	             (签字或盖章)

……

年      月     日

注： （1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的联合体投标人适用。其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

（2）授权委托书格式由投标人根据自身情况自行选择，并删除不适用格式。

### 四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                          （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                 （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                    。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                        （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

其他成员一名称：                        （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

……

年      月      日

注：1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，可删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

### 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

注：（1）以上人员（含所有拟任人员，包括项目负责人、监理负责人、设计负责人、勘察负责人、BIM负责人、所有对应的关键岗位人员）应附资格证书、身份证、社会保险证明材料、职称证（如有）的复印件或扫描件。

（2）所附材料如不实、属于弄虚作假，取消中标资格。

（3）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1、主要人员指项目负责人、监理负责人、设计负责人、勘察负责人、BIM负责人；

2、此表后附主要人员参加过的类似项目业绩证明材料，相关证书在前表中已提供的，此表后不再附。

### 六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号【或统一社会信用代码）】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人（或联合体各成员）应填写此表；

（2）本表后应附投标人（或联合体各成员）企业营业执照副本、资质证书副本，湖南省外企业须提供“湖南省住房和城乡建设网”省外入湘企业基本情况登记查询截图打印件或在有效期内的入湘中介服务登记证复印件或扫描件。

（3）本表后附投标人相应认证情况证明材料复印件或扫描件。

（4）本表后附投标人相应获奖情况证明材料复印件或扫描件。

（5） 《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《工商总局等五部门关于贯彻落实<国 务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2016〕 150 号）等规定，统一代码设计为 18 位。在规定的过渡期内，未转换的旧登记证（照）没 有统一社会信用代码的，填写原营业执照号码。

（二）近 3 年类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同类型 | 注：填列设计合同、勘察合同、监理合同、BIM合同等。 |
| 合同价格 |  |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）每个业绩项目须单独填表，宜标明序号。

（四）资格审查要求的其他资料

投标人认为需提供的其它企业资信材料。

备注：投标人如遇重复提供材料，可以只提供一次。

### 七、全过程工程咨询实施大纲

投标人应按招标文件要求编制本项目全过程工程咨询实施大纲，全过程咨询实施大纲宜包括以下内容：

1.进度管控

2.信息管控

3.安全管控

4.质量管控

5.技术管理

6.人员管理

7.重难点分析

8.风险管理

9.合同管理

10.投资管理

注：格式、内容由投标人根据本招标文件相关部分的要求自行编制。

### 八、其他材料

投标人认为需提供的其他材料。